齐河县职业中等专业学校

“智园卫士”智慧校园管理平台

电脑环境配置详细方案（可执行版）— 依据总体技术架构方案 V1.0 选型

电 脑 环 境 配 置 详 细 方 案

| 文档名称 | 电脑环境配置详细方案（可执行版） |
| --- | --- |
| 文档编号 | ZYWS-ENV-2026-002 |
| 版本号 | V2.0（单机全栈版） |
| 版本要点 | 以“一台台式机完成全部开发与测试”为主线；笔记本、协作电脑与服务器降级为可选外援环境 |
| 编制单位 | 齐河县职业中等专业学校 项目组 |
| 编制依据 | 《总体技术架构方案》V1.0 第 7 章关键技术选型、第 8 章 AI 视觉能力设计、第 5 章部署架构 |
| 适用对象 | 台式机（唯一主线环境）；演示笔记本、协作电脑、云服务器与校内服务器（按需） |
| 使用方式 | 按第 3 章确认环境类型后，执行第 2 章通用基线与第 4 章台式机全栈；每步均含命令、预期结果与校验方法 |
| 配套文件 | 文档 10（进度与验收台账）、文档 11（总览与快速开始）、文档 12（协作环境指引）、环境工具/scripts/ |
| 编制日期 | 2026 年 11 月（V2.0 修订于 2026-10-14） |
| 密级 | 内部 |

本文件含学校业务与管理信息，仅限项目组内部使用

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制人 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.5 | 2026-11-20 | 依据总体技术架构方案 V1.0 确定技术栈与机器分工 | 项目组 | 指导教师 |
| V0.9 | 2026-11-26 | 补充逐步命令、预期结果与校验方法，形成可执行步骤 | 项目组 | 指导教师 |
| V1.0 | 2026-11-28 | 全文评审通过，作为环境构建与验收的执行基线（三机分工版） | 项目组 | 学校信息中心 |
| V2.0 | 2026-10-14 | 重构为“单台式机全栈”主线：原第 3—9 章合并为第 4 章；笔记本 1、2 降级为第 5、6 章外援环境；新增第 3 章环境类型与文档导航、第 4.6 节 15 项单机快速验收；服务器与机房顺延为第 7、8 章 | 项目组 | 指导教师 |

本方案的技术选型与《总体技术架构方案》V1.0 保持一致；若架构方案变更，本方案需同步修订并更新版本号。V2.0 与 V1.0 的章节对应关系见《文档关系与口径对照说明》（文档 13），台账中也附有新老编号对照表。

第 1 章 环境配置总览

1.1 本方案的定位与使用方法

本方案是环境构建的唯一执行依据：从一台空白电脑开始，按章节顺序操作，即可得到可用于本项目开发、演示与部署的完整环境。每个配置项都按“目的 → 操作步骤 → 预期结果 → 校验”四段式编写，校验命令的通过标准明确，未通过不得继续。

| 你要做什么 | 看哪一章 | 预计耗时 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先看清三种环境分别干什么 | 第 1 章 / 文档 11 | 10 分钟 | 知道自己的电脑属于哪一类 |
| 把台式机装成完整开发环境（主线） | 第 4 章 | 1—2 个工作日 | 15 项单机验收全绿，能写功能代码 |
| 严格验收全栈环境（25 项） | 第 9 章 | 1 小时 | 25 项全绿，可开始 M2 开发 |
| 顺手配一台笔记本做演示备份（可选） | 第 5 章 | 3—4 小时 | 断网也能完整演示 |
| 给协作同学一份装机清单（可选） | 第 6 章 / 文档 12 | 对方 2 小时 | 对方能拉代码、跑前端、连你的后端 |
| 把平台放到服务器上（上线时才要） | 第 7 章 | 2—3 小时 | 外网可访问，备份可恢复 |

1.2 环境总览：三种环境类型

本项目共需三类环境，其中只有第一类是开发必需，另外两类是“外援”：一类用于外出演示与备用运行，一类用于协作者和服务器。相关文档见《电脑环境配置总览与快速开始》。

| 环境类型 | 谁需要 | 装在哪 | 配置内容 | 是否开发必需 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 单机全栈开发环境 | 你（项目负责人/开发者） | 台式机（i5-13400F + RTX 3050） | WSL2 + Docker 依赖服务（PG/Redis/EMQX/MinIO）+ 后端 + 前端 + AI 训练 + 设备模拟 | 必需（主线） |
| ② 备份/演示环境 | 外出演示、断网答辩 | 任一台笔记本（或装 Ubuntu 的旧电脑） | 只装 Docker 全栈 + 前端静态产物 + Nginx，用同一份 compose 与仓库，不写代码 | 非必需 |
| ③ 角色化协作环境 | 协作同学、学生团队 | 协作同学的电脑（客户端） | Git + VS Code + Node + 浏览器 + 连你的机器或云端，按“客户端”清单安装 | 非必需 |
| ③ 角色化协作环境 | 上线运行、对外服务 | 阿里云 ECS 或校内服务器 | Docker Engine + Compose v2 + 依赖服务 + 应用 + Nginx/HTTPS + 备份 | 非必需（上线时才要） |

配置原则：能在一台电脑上完成的，绝不拆到两台。只有“需要 7×24 运行”或“需要外部访问”时，才把服务放到服务器上。

1.3 技术栈锁定表（严格照此版本，不自行替换）

下表逐项对应《总体技术架构方案》V1.0 第 7 章推荐选型（竞赛版）。安装时按“锁定选型”列执行；如遇组件更新，保持主版本号不变（例如 PostgreSQL 16.x），并在环境报告中记录实际版本。

| 层次 | 技术域 | 锁定选型（架构方案推荐） | 安装位置 | 关键配置点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端 | 语言与框架 | Python 3.11+ / FastAPI + Uvicorn（单机多 Worker） | 台式机、笔记本1、云、现场 | 异步、自动生成 OpenAPI 文档 |
| 后端 | 数据访问 | SQLAlchemy 2.x（异步）+ Alembic + asyncpg | 同上 | 迁移脚本纳入版本管理 |
| 后端 | 配置与校验 | Pydantic v2 + pydantic-settings | 同上 | .env 读取，密钥不入库 |
| 前端 | 框架与构建 | Vue3 + Vite + TypeScript | 全部机器 | /api 代理到后端 8000 |
| 前端 | UI 与图表 | Element Plus + ECharts（+ Pinia + Vue Router） | 全部机器 | 自研 1920×1080 栅格缩放 |
| 移动端 | 小程序 | uni-app（Vue3 语法） | 台式机、笔记本1 | 小程序 appid 与域名白名单 |
| 数据 | 关系库 | PostgreSQL 16（+ pgvector 扩展） | 台式机、笔记本1、云、现场 | 向量维度与模型输出一致（512 维） |
| 数据 | 时序库 | TDengine 单机（V2 阶段启用） | 台式机、现场 | taosAdapter REST 端口 6041 |
| 数据 | 缓存 | Redis 7（单实例 + AOF） | 台式机、笔记本1、云、现场 | 设置密码，开启 AOF 持久化 |
| 数据 | 对象存储 | MinIO 单节点 | 台式机、笔记本1、云、现场 | 私有桶 + 强密钥 + 生命周期 |
| 消息 | IoT 接入 | EMQX 5 开源版（+ Redis Stream 做业务异步） | 台式机、笔记本1、云、现场 | 1883 / 8083 / 18083，改默认密码 |
| AI | 训练 | PyTorch 2.x + CUDA 12 + Ultralytics（YOLOv8n/s） | 台式机（仅此一台） | 独立虚拟环境，不与业务依赖混装 |
| AI | 推理 | ONNX Runtime（CPU / 单 GPU），导出 opset 17 | 台式机、边缘盒子 | 与 PyTorch 结果偏差 ≤1e-3 |
| AI | 向量检索 | pgvector（人脸底库 ≤5 万） | 随 PostgreSQL 一并部署 | ivfflat 索引，维度与特征模型一致 |
| 运行 | 容器与编排 | Docker Compose（一键起全栈） | 台式机、笔记本1、云、现场 | 数据卷持久化 + 健康检查 |
| 运行 | 网关 | Nginx（反向代理 + 静态资源 + 限流） | 笔记本1、云、现场 | HTTPS 终止、gzip、静态缓存 |
| 运行 | 监控 | Prometheus + Grafana（单机） | 云、现场（可选） | 核心服务与端口存活监控 |

1.4 配置实施顺序（跨机器）

环境构建按依赖关系推进：先通底座，再通数据，最后通应用。推荐按下表顺序执行，每完成一行在核对表中勾选。

| 顺序 | 任务 | 在哪台机器 | 前置条件 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 通用基线环境（第 2 章） | 三台 Windows 机器 | 可联网、有管理员权限 | 基础工具链与镜像源就绪 |
| ② | WSL2 + Ubuntu 24.04 | 台式机、笔记本 1 | BIOS 已开启虚拟化 | 可用的 Linux 环境 |
| ③ | Docker Desktop + 依赖服务全栈 | 台式机、笔记本 1 | ② 完成 | PG / Redis / EMQX / MinIO 一条命令起 |
| ④ | 后端开发环境 + 首个接口 | 台式机 | ③ 完成 | 访问 /docs 可见 Swagger |
| ⑤ | AI 训练环境 + 最小训练 + ONNX 导出 | 台式机 | NVIDIA 驱动已装 | 训练出权重并导出 ONNX |
| ⑥ | 前端开发环境 + 页面联调 | 台式机 | ④ 完成 | 页面可调用后端接口 |
| ⑦ | 设备模拟环境（伪视频 + MQTT） | 台式机、笔记本 1 | ③ 完成 | 无真实硬件也能跑通采集→分析→告警 |
| ⑧ | 云服务器环境与 HTTPS | 阿里云 ECS | 域名与备案就绪 | 外网可访问 API |
| ⑨ | 机房批量环境 | 学生机房 | 母盘机完成 | 批量部署 + 离线包 |
| ⑩ | 现场部署环境 | 校内服务器 | 硬件与网络就绪 | 真实业务上线 |
| ⑪ | 整体自检与验收（第 9 章） | 全部 | ①—⑩ 完成 | check-env.py 通过率 100% |

1.5 使用约定与安全红线

命令约定：以 PS> 开头表示 Windows PowerShell 7（管理员）；以 $ 开头表示 WSL/Linux 终端；文件路径按提示区分 Windows 与 Linux 写法。

口令约定：所有服务口令统一使用强口令（12 位以上，含大小写字母、数字、符号），集中登记在密码管理表；禁止使用 123456、postgres 等默认口令。

密钥红线：口令、密钥、令牌只允许存放在 .env 文件或系统环境变量中，禁止写入代码、文档、截图与聊天记录；.env 必须加入 .gitignore。

数据红线：人脸模板与人脸原图只允许保存在校内设备与本地开发机，禁止上传公有云、网盘或第三方平台；开发与测试阶段使用合成人脸数据。

网络红线：数据库（5432）、Redis（6379）、MQTT（1883）禁止对公网开放；云端只放行 22（限定来源 IP）、80、443。

变更约定：如需替换架构方案中的选型（例如改用 MySQL），必须先更新《总体技术架构方案》并说明理由，不得在环境层面私自替换。

第 2 章 通用基线环境（三台 Windows 机器都要做）

本章内容三台 Windows 电脑都要执行。完成后每台机器都具备统一的基础工具链、编码环境与镜像源，后续章节只在此基础上追加各自特有的组件。本章大部分工作可由配套脚本自动完成，再按步骤手工补齐。

2.1 机器信息登记与前置检查

2.1.1 登记机器信息并确认硬件条件

目的：建立机器档案，后续排查问题时能快速定位是哪台机器、什么配置。

操作步骤：

记录计算机名、CPU、内存、显卡型号、驱动版本、系统版本、磁盘可用空间。

# 在 PowerShell 中执行，输出即机器档案 systeminfo ¦ Select-String 'OS 名称','OS 版本','系统型号','总物理内存' Get-CimInstance Win32_Processor ¦ Select-Object Name,NumberOfCores,NumberOfLogicalProcessors Get-CimInstance Win32_VideoController ¦ Select-Object Name,DriverVersion Get-PSDrive -PSProvider FileSystem ¦ Select-Object Name,@{n='可用GB';e={[math]::Round($_.Free/1GB,1)}}

把结果填入《环境准备与选型核对表》的“机器分工”工作表。

预期结果：

系统为 Windows 10 21H2 以上或 Windows 11；

磁盘可用空间：台式机 C 盘 ≥60GB、D 盘 ≥150GB；笔记本 1 C 盘 ≥60GB；笔记本 2 C 盘 ≥40GB。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

Get-CimInstance Win32_ComputerSystem ¦ Select-Object @{n='内存GB';e={[math]::Round($_.TotalPhysicalMemory/1GB,0)}} # 期望 16；若为 8 则先加内存再继续（否则第 3 章会明显卡顿）

2.1.2 开启 CPU 虚拟化（WSL2 （linux服务组件）与 Docker（各种环境容器统一包装在里面） 的硬前提）

目的：WSL2 与 Docker Desktop 依赖硬件虚拟化，未开启则第 3、4 章无法进行。

操作步骤：

重启电脑进入 BIOS/UEFI（开机按 Del / F2 / F10，视主板品牌而定）；

Intel 平台开启 Intel Virtualization Technology（VT-x），AMD 平台开启 SVM Mode；

保存退出（通常是 F10）后回到 Windows。

预期结果：

系统显示虚拟化已启用。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

(Get-CimInstance Win32_Processor).VirtualizationFirmwareEnabled # 期望 True；也可在任务管理器 → 性能 → CPU 中查看“虚拟化：已启用”

2.1.3 系统准备：更新、时间、电源、长路径

目的：避免因系统补丁缺失、时间不同步、休眠断网、路径过长导致后续诡异故障。

操作步骤：

执行 Windows Update 至最新；

确认时区为北京（UTC+8）并开启自动同步；

电源计划改为高性能，关闭硬盘与网卡节能、关闭自动休眠（演示机尤其重要）；

启用 NTFS 长路径（Node 与 Python 嵌套目录容易超长）。

预期结果：

无待安装关键更新；时间准确；插电不休眠；长路径已启用。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

Get-TimeZone ¦ Select-Object Id,DisplayName powercfg /getactivescheme (Get-ItemProperty 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem').LongPathsEnabled # 期望：China Standard Time / 高性能 / 长路径返回 1

2.2 安装基础软件（winget 批量）

2.2.1 确认 winget 可用

目的：winget 是 Windows 官方包管理器，可一条命令安装后续所有软件，避免逐个下载安装包。

操作步骤：

打开 Microsoft Store，搜索并安装或更新“应用安装程序（App Installer）”；

打开 PowerShell 7（管理员），执行校验命令。

预期结果：

能输出版本号。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

winget --version # 若提示找不到命令：访问 https://aka.ms/getwinget 安装，或改用第 7 章离线包手工安装

2.2.2 按机器角色批量安装基础软件

目的：一次装齐全部基础工具，并保证三台机器版本一致，避免“我这里能跑”的问题。

操作步骤：

确认当前是管理员 PowerShell；

按机器角色执行对应安装命令；

安装过程中若弹出 UAC 或重启提示，按提示处理后继续。

预期结果：

各软件安装成功，命令可执行。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 角色一：台式机（dev，全量） winget install --id Git.Git -e winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e winget install --id Microsoft.PowerShell -e winget install --id Microsoft.WindowsTerminal -e winget install --id Python.Python.3.11 -e winget install --id Python.Python.3.12 -e winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e winget install --id Docker.DockerDesktop -e winget install --id DBeaver.DBeaver.Community -e --accept-package-agreements --accept-source-agreements github资源或许不稳定，可直接在微软商店搜索Dbeaver CE进行下载（下方同理） winget install --id OBSProject.OBSStudio -e # 角色二：笔记本 1（server） winget install --id Git.Git -e; winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e winget install --id Microsoft.PowerShell -e; winget install --id Microsoft.WindowsTerminal -e winget install --id Python.Python.3.12 -e; winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e winget install --id Docker.DockerDesktop -e; winget install --id DBeaver.DBeaver.Community -e --accept-package-agreements --accept-source-agreements # 角色三：笔记本 2（client） winget install --id Git.Git -e; winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e # 校验（重开终端后执行）： git --version; python --version; node -v; docker --version

2.2.3 安装图形化辅助工具（按机器需要）

目的：部分工具未提供 winget 包，需手工下载；这些是设备联调与接口调试的必备工具。

操作步骤：

MQTTX（MQTT 调试）：https://mqttx.app 下载 Windows 版；

Apifox 或 Postman（接口调试）：官网下载；

MobaXterm（SSH 运维）：https://mobaxterm.mobatek.net 下载 Home Edition；

SSCOM 或 XCOM（串口调试，RS-485 / Modbus）：仅笔记本 2 需要；

ONVIF Device Manager（摄像机发现）：GitHub 下载，仅笔记本 2 需要；

Wireshark（抓包）：台式机与笔记本 2 需要。

预期结果：

各工具可正常启动。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 校验：确认关键工具已安装（图形界面手工确认启动即可） Get-ChildItem 'C:\Program Files' -Filter '*MQTT*' -ErrorAction SilentlyContinue

2.3 统一编码与语言环境

2.3.1 设置 UTF-8 与 Python 编码环境变量

目的：中文 Windows 默认 GBK，会导致 Python 输出乱码、脚本报 UnicodeEncodeError、日志不可读。

操作步骤：

控制面板 → 区域 → 管理 → 更改系统区域设置 → 勾选 Beta 版 UTF-8；

设置用户环境变量 PYTHONUTF8=1、PYTHONIOENCODING=utf-8；

重启电脑使区域设置全局生效。

预期结果：

chcp 显示 65001；Python 打印中文不乱码。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

chcp $env:PYTHONUTF8; [Environment]::GetEnvironmentVariable('PYTHONUTF8','User') python -c "print('中文编码测试：智慧园区平台')" # 期望输出：中文编码测试：智慧园区平台（无乱码）

2.4 配置国内镜像源（务必先做这一步）

2.4.1 配置 pip 清华源

目的：国内直连 PyPI 极慢或超时，不配镜像会导致依赖安装反复失败。

操作步骤：

创建 %APPDATA%\pip 目录；

写入 pip.ini 配置文件。

预期结果：

pip config list 显示清华源。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

mkdir "$env:APPDATA\pip" -Force notepad "$env:APPDATA\pip\pip.ini" # 文件内容： [global] index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple trusted-host = pypi.tuna.tsinghua.edu.cn timeout = 60 # 校验： pip config list pip install --upgrade pip

2.4.2 配置 npm 淘宝源

目的：默认 npm 源在国内安装依赖经常卡住。

操作步骤：

设置 registry 为 npmmirror；

延长超时时间。

预期结果：

npm config get registry 返回 npmmirror 地址。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

npm config set registry https://registry.npmmirror.com npm config set fetch-timeout 120000 # 校验： npm config get registry

2.4.3 配置 Docker 镜像加速（安装 Docker 后执行）

目的：默认从 Docker Hub 拉镜像在国内常超时。注意网上流传的公共加速地址大多已失效，应使用自己阿里云账号的专属加速地址。

操作步骤：

登录阿里云控制台 → 容器镜像服务 ACR → 镜像工具 → 镜像加速器；

复制专属加速地址（形如 https://xxxx.mirror.aliyuncs.com）；

Docker Desktop → Settings → Docker Engine，将地址加入 registry-mirrors 数组；

Apply & Restart。

预期结果：

配置保存成功，Docker 正常重启。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

docker info ¦ Select-String -Pattern 'Registry Mirrors' -Context 0,3 docker pull hello-world

2.4.4 配置 Ubuntu / WSL 的 apt 源

目的：WSL 内默认为国外源，apt 更新一次可能耗时十几分钟。

操作步骤：

备份原源文件；

替换为阿里云镜像（Ubuntu 24.04 为 DEB822 格式）；

执行 apt update 验证。

预期结果：

apt update 快速完成且无报错。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 在 WSL 中执行 sudo cp /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources.bak sudo sed -i 's¦http://archive.ubuntu.com/ubuntu¦https://mirrors.aliyun.com/ubuntu¦g' /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources sudo sed -i 's¦http://security.ubuntu.com/ubuntu¦https://mirrors.aliyun.com/ubuntu¦g' /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources sudo apt update

2.5 建立标准目录与 Git 全局配置

2.5.1 创建标准工作目录

目的：统一目录结构，避免代码、数据、样本、权重混在系统盘，也为备份脚本提供固定路径。

操作步骤：

在 D 盘创建目录结构；

注意代码仓库本身放在 WSL 家目录（性能关键）。

预期结果：

目录创建成功。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

New-Item -ItemType Directory -Force -Path D:\campus\repo, D:\campus\data, D:\campus\weights, D:\campus\backup, D:\campus\installers, D:\campus\preview # 校验： Get-ChildItem D:\campus ¦ Select-Object Name

2.5.2 Git 全局配置与克隆仓库

目的：统一换行、编码、长路径与大小写行为，避免跨机器协作产生无意义差异改动；同时获取统一代码基线。

操作步骤：

执行 Git 全局配置；

在 WSL 中克隆仓库（代码放 Linux 文件系统）。

预期结果：

git config --list 含全部配置；仓库克隆成功。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

git config --global core.autocrlf false git config --global core.quotepath false git config --global core.longpaths true git config --global core.ignorecase false git config --global pull.rebase false git config --global init.defaultBranch main git config --global user.name "你的姓名" git config --global user.email "你的邮箱" # 在 WSL 中克隆（注意：不要克隆到 /mnt/d，性能差数倍） mkdir -p ~/projects && cd ~/projects git clone https://gitee.com/<你的仓库>/campus-platform.git cd campus-platform && ls -la && git remote -v

2.6 VS Code 与开发插件

2.6.1 配置 VS Code 与必备扩展

目的：统一开发工具与插件，保证代码规范与调试体验三台机器一致。

操作步骤：

命令行批量安装扩展；

使用 WSL 时另装 Remote - WSL；

开启保存自动格式化与 UTF-8。

预期结果：

扩展列表可见全部插件。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

code --install-extension ms-python.python code --install-extension ms-python.vscode-pylance code --install-extension charliermarsh.ruff code --install-extension ms-azuretools.vscode-docker code --install-extension ms-vscode-remote.remote-wsl code --install-extension Vue.volar code --install-extension dbaeumer.vscode-eslint code --install-extension esbenp.prettier-vscode code --install-extension eamodio.gitlens code --install-extension yzhang.markdown-all-in-one # 校验： code --list-extensions ¦ Select-String -Pattern 'python¦volar¦docker¦remote-wsl'

2.7 通用基线验收（完成本章必须全绿）

| 编号 | 验收项 | 校验命令 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 机器信息已登记 | systeminfo | 已填入核对表 |
| B-02 | 虚拟化已启用 | (Get-CimInstance Win32_Processor).VirtualizationFirmwareEnabled | True |
| B-03 | 系统更新完成 | Windows Update | 无关键更新待安装 |
| B-04 | 时区与时间正确 | Get-TimeZone | China Standard Time |
| B-05 | 休眠与节能已关闭 | powercfg /getactivescheme | 高性能且插电不休眠 |
| B-06 | 长路径已启用 | (Get-ItemProperty 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem').LongPathsEnabled | 1 |
| B-07 | 基础软件齐全 | git --version; python --version; node -v | 均有版本输出 |
| B-08 | UTF-8 生效 | chcp | 65001 |
| B-09 | pip 镜像生效 | pip config list | 清华源 |
| B-10 | npm 镜像生效 | npm config get registry | npmmirror |
| B-11 | 工作目录已建立 | Get-ChildItem D:\campus | 目录齐全 |
| B-12 | Git 全局配置完成 | git config --global --list | 含 user.name / user.email |
| B-13 | 仓库已克隆 | git remote -v | 能看到远端地址 |

建议直接运行配套脚本一次性完成本章大部分配置：以管理员身份打开 PowerShell 7，执行 环境工具\scripts\install-base.ps1，按提示选择机器角色。

第 3 章 环境类型与文档导航（先看这一章，别急着装）

项目环境一共只有三类，用途完全不同。先确认你要装哪一类，再去看对应章节，可以少走很多弯路。凡是“能在一台电脑上完成的”，本方案都不拆到第二台。

| 环境类型 | 用途（这台机器是干什么的） | 故障影响面 | 对应章节 | 核心文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 单机全栈开发环境 | 你的台式机：写代码、联调、训练模型、跑模拟设备、本地演示。项目 90% 的工作都在这里完成 | 影响你自己 | 第 4 章 | 本文档 09 |
| ② 备份 / 演示环境 | 外出演示、断网答辩时的“播放机”：只运行已开发好的平台，不写代码 | 影响演示，不影响开发 | 第 5 章 | 本文档 09 + 文档 11 |
| ③ 协作 / 角色化环境 | 协作同学或学生的电脑：只装开发工具，连你的机器或云端工作 | 影响协作效率 | 第 6 章 | 文档 12（可转发给对方） |
| ③ 服务器环境 | 阿里云或校内服务器：7×24 运行、对外访问、小程序后端。上线阶段才需要 | 影响线上服务 | 第 7 章 | 本文档 09 + 文档 11 |

3.1 十分钟选择路径

| 你的情况 | 你该做什么 | 预计总耗时 |
| --- | --- | --- |
| 只有一台台式机，想先把项目跑起来 | 只做第 2 章 + 第 4 章，然后跑第 9 章的 15 项快速验收 | 1—2 个工作日 |
| 想稳一点，把 25 项全栈验收也过一遍 | 在上面基础上补第 9 章全栈验收 | 再加 1 小时 |
| 经常要外出演示 / 参加比赛 | 多配第 5 章（一台笔记本当播放机） | 半天 |
| 有同学或学生一起写代码 | 把第 6 章或文档 12 发给对方，按“客户端”清单装 | 对方 2 小时 |
| 要上线给全校用 / 要做小程序 | 再做第 7 章（服务器） | 半天 |
| 要带班教学、机房统一环境 | 看第 8 章（机房批量部署） | 1—2 天 |

3.2 文档与脚本配套关系

| 文件 | 作用 | 什么时候用 |
| --- | --- | --- |
| 文档 09（本文档） | 执行手册：每个配置项的步骤、命令、预期结果与校验方法 | 配置环境时按章节执行 |
| 文档 10 环境配置进度与验收台账 | 勾选台账：62 项进度、各机器验收清单、命令速查、口令与 IP 台账 | 配置时同步打勾，验收时签字 |
| 文档 11 电脑环境配置总览与快速开始 | 决策指南：三类环境是什么、先做哪个、先跑哪 5 步 | 开始之前先读 10 分钟 |
| 文档 12 协作开发环境配置指引 | 可整份转发给协作者：对方照着装、照着验 | 需要别人协助开发时 |
| 环境工具/scripts/install-base.ps1 | 一键完成通用基线（软件、编码、镜像源、目录、Git） | 每台 Windows 机器第一步 |
| 环境工具/scripts/check-env.py | 环境自检：输出通过率与未通过清单 | 配置完成后、演示前各跑一次 |

3.3 三条铁律

铁律一：一台电脑优先。数据库、缓存、消息、对象存储全部装在台式机的容器里，不要在开发阶段引入第二台服务器。

铁律二：同一份仓库、同一份 compose。无论演示机、协作者还是服务器，都用同一个仓库和同一份编排文件，差异只写在各自的 .env 里。这样环境问题只会出现一次。

铁律三：先跑通，再优化。先让 15 项快速验收全绿，能写代码了再考虑升级内存、加数据盘、上监控。

第 4 章 台式机全栈环境（本方案主线：一台电脑搞定全部开发与测试）

本项目只需要在台式机上搭一套完整环境，就能完成开发、联调、算法训练与演示。本章按 4.1 → 4.6 顺序执行即可，全程约 1—2 个工作日。笔记本、协作同学电脑与服务器都不是开发的前置条件，其环境配置见第 5—7 章。

| 章节 | 配置内容 | 为什么要它 | 预计耗时 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | WSL2 + Ubuntu 24.04 | 所有服务端组件的运行底座，与现场服务器命令一致 | 30—60 分钟 | wsl -l -v 显示 Running / VERSION 2 |
| 4.2 | Docker Desktop + 依赖服务全栈 | 把数据库、缓存、消息、对象存储装进容器，一条命令起停 | 60—90 分钟 | 4 个服务 healthy，PG/Redis/EMQX/MinIO 可连 |
| 4.3 | Python 后端 + Vue 前端 | 业务代码开发与前后端联调 | 约 80 分钟 | Swagger 可打开、页面能调后端接口 |
| 4.4 | AI 训练环境与 ONNX 导出 | 模型训练、导出与推理验证（本项目技术亮点） | 90—150 分钟 | CUDA 可用，训练出权重并导出 ONNX |
| 4.5 | 设备模拟、本地网关与监控 | 没有真实硬件也能跑通“采集→分析→告警”全链路 | 60—90 分钟 | 伪视频可拉流、模拟设备可上报 |
| 4.6 | 单机开发环境验收（15 项） | 确认环境可用，可以开始写功能 | 30 分钟 | 15 项全部通过 |

4.1 WSL2 与 Ubuntu 24.04

这一节装的是“Linux 底座”：数据库容器、后端服务、AI 推理都跑在它上面。如果只写前端可以暂时跳过；但要做后端或算法，这一步不能省。

安装 WSL2 与 Ubuntu 24.04

WSL2 提供与现场服务器一致的 Linux 环境，同时也是 Docker Desktop 的运行后端。开发期的服务端命令都在这里执行，可避免 Windows 与 Linux 的路径、权限与编码差异。

4.1.1 安装 WSL2 与 Ubuntu 24.04

目的：获得 Linux 开发底座，Docker 与后端服务都跑在它上面。

操作步骤：

以管理员身份打开 PowerShell 7；

执行安装命令（自动启用虚拟机平台与 WSL 组件）；

按提示重启电脑；

重启后首次进入 Ubuntu，设置 Linux 用户名与密码（与 Windows 密码无关，请记录）；

确认默认版本为 WSL2。

预期结果：

Ubuntu 发行版状态为 Running，VERSION 为 2。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 安装（管理员 PowerShell） wsl --install -d Ubuntu-24.04 wsl --set-default-version 2 # 重启后校验： wsl -l -v # 期望：Ubuntu-24.04 STATE=Running VERSION=2

4.1.2 初始化 Ubuntu 基础环境

目的：安装编译工具与视频处理工具；FFmpeg 是伪视频、算法抽帧与事件短视频生成的基础。

操作步骤：

进入 WSL 终端；

先按通用基线配置 apt 国内源；

安装基础工具包。

预期结果：

工具安装完成，命令可执行。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y build-essential curl wget git vim htop net-tools unzip zip \ ffmpeg jq tree ncdu lsof ca-certificates gnupg lsb-release # 校验： ffmpeg -version ¦ head -1 git --version; curl --version ¦ head -1

4.1.3 配置 WSL 资源上限与代码存放位置

目的：16GB 内存的机器若不加限制，WSL 会占用过多内存导致 Windows 卡顿；代码必须放在 Linux 文件系统内以保证性能。

操作步骤：

在 Windows 用户目录创建 .wslconfig 限制内存与 CPU；

重启 WSL 使配置生效；

确认代码目录位于 ~/projects，不要放在 /mnt/d。

预期结果：

WSL 可用内存接近设定值；代码位于 ~/projects。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 创建 C:\Users\<你的用户名>\.wslconfig，内容： [wsl2] memory=8GB # 16GB 内存机器设 8GB；升级到 32GB 后可改为 16GB processors=8 swap=4GB # 应用（PowerShell） wsl --shutdown wsl -d Ubuntu-24.04 # 校验：WSL 内可用内存应接近设定值 free -h

4.2 Docker Desktop 与依赖服务全栈

这一节解决“没有服务器也能开发”的问题：PostgreSQL 16、Redis 7、EMQX 5、MinIO 全部以容器形式装进你的电脑，一条命令起、一条命令停，不污染系统、不怕装坏、删掉不留垃圾。

安装 Docker Desktop 与依赖服务全栈

按架构方案，竞赛版用 Docker Compose 一条命令起全栈（PostgreSQL 16 + pgvector、Redis 7、EMQX 5、MinIO、TDengine），使开发环境与现场服务器的组件版本完全一致。这是本方案中“不用装第二台服务器”的关键：数据库、缓存、消息、对象存储全部以容器形式跑在你这台电脑上，一条命令起、一条命令停。

4.2.1 配置 Docker Desktop（WSL2 后端 + 加速 + 资源限制）

目的：让容器跑在 WSL2 上，并解决国内拉镜像慢的问题。

操作步骤：

启动 Docker Desktop 并接受协议；

Settings → General：勾选 Use the WSL 2 based engine 与开机自启；

Settings → Resources → WSL Integration：启用 Ubuntu-24.04；

Settings → Resources：内存 8GB、CPU 8 核（16GB 内存机器）；

Settings → Docker Engine：加入阿里云 ACR 专属镜像加速地址；

Apply & Restart。

预期结果：

Docker Desktop 显示 Engine running；docker version 有 Client 与 Server 两段输出。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

docker version docker compose version docker info ¦ Select-String 'Server Version','Total Memory','Registry Mirrors' docker run --rm hello-world # 期望输出：Hello from Docker!

4.2.2 编写 docker-compose.dev.yml 与 .env

目的：把依赖服务的版本、端口、口令、数据卷固化到文件，保证任何机器起出来的环境完全一致；该文件与现场部署共用同一骨架，仅编排范围不同。

操作步骤：

在仓库 deploy/ 目录创建 docker-compose.dev.yml（内容见下方代码块）；

复制 .env.example 为 .env 并填写强口令；

确认 .env 已被 .gitignore 忽略。

预期结果：

compose 文件与 .env 就绪，且 .env 不会被提交。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 建议的仓库结构 # campus-platform/ # deploy/docker-compose.dev.yml 开发：只起依赖服务 # deploy/docker-compose.prod.yml 生产：依赖 + 应用 # deploy/.env.example 模板（入库） # deploy/.env 实际口令（不入库） # backend/ web-admin/ docs/ # 校验：确认 .env 被忽略 git check-ignore -v deploy/.env

4.2.3 启动依赖服务并逐项校验

目的：确认五个依赖服务全部可用，这是后端、AI 与前端开发的前置条件。

操作步骤：

在 WSL 中进入 deploy 目录；

后台启动全部服务；

查看状态；

逐项验证连通性。

预期结果：

五个容器状态为 running 或 healthy。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

cd ~/projects/campus-platform/deploy cp .env.example .env && vim .env # 填入强口令 docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d docker compose -f docker-compose.dev.yml ps # 1) PostgreSQL 16 与 pgvector docker exec campus-pg psql -U campus -d campus -c 'select version();' docker exec campus-pg psql -U campus -d campus -c 'create extension if not exists vector;' docker exec campus-pg psql -U campus -d campus -c '\dx' # 期望：扩展列表中出现 vector # 2) Redis 7 docker exec campus-redis redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" ping # 期望：PONG # 3) EMQX 5（浏览器访问 http://localhost:18083，账号 admin） curl -s http://localhost:18083/status # 4) MinIO（浏览器访问 http://localhost:9001） curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://localhost:9000/minio/health/live # 期望：200 # 5) TDengine（V2 阶段启用后校验） curl -s -u root:taosdata -d 'show databases' http://localhost:6041/rest/sql

首次登录 EMQX Dashboard（18083）后立即修改默认口令；MinIO 控制台（9001）创建的桶一律设为私有（private）。

# deploy/docker-compose.dev.yml —— 开发依赖服务（与总体技术架构方案选型一致） services: postgres: image: pgvector/pgvector:pg16 # PostgreSQL 16 + pgvector 向量检索 container_name: campus-pg environment: POSTGRES_DB: campus POSTGRES_USER: campus POSTGRES_PASSWORD: ${PG_PASSWORD} TZ: Asia/Shanghai ports: ['5432:5432'] volumes: - pgdata:/var/lib/postgresql/data - ../backend/scripts/init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro healthcheck: test: ['CMD-SHELL', 'pg_isready -U campus -d campus'] interval: 10s timeout: 5s retries: 5 restart: unless-stopped redis: image: redis:7-alpine # Redis 7 单实例 + AOF container_name: campus-redis command: ['redis-server','--appendonly','yes','--requirepass','${REDIS_PASSWORD}'] ports: ['6379:6379'] volumes: ['redisdata:/data'] healthcheck: test: ['CMD','redis-cli','-a','${REDIS_PASSWORD}','ping'] interval: 10s restart: unless-stopped emqx: image: emqx/emqx:5 # MQTT 设备接入 container_name: campus-emqx environment: EMQX_DASHBOARD__DEFAULT_PASSWORD: ${EMQX_DASHBOARD_PASSWORD} TZ: Asia/Shanghai ports: - '1883:1883' # MQTT - '8083:8083' # MQTT over WebSocket - '18083:18083' # Dashboard volumes: ['emqxdata:/opt/emqx/data'] restart: unless-stopped minio: image: minio/minio # 对象存储：事件截图、短视频、附件 container_name: campus-minio command: ['server','/data','--console-address',':9001'] environment: MINIO_ROOT_USER: ${MINIO_USER} MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_PASSWORD} TZ: Asia/Shanghai ports: ['9000:9000','9001:9001'] volumes: ['miniodata:/data'] restart: unless-stopped tdengine: image: tdengine/tdengine # 时序库（V2 阶段启用，可先注释） container_name: campus-tdengine environment: TZ: Asia/Shanghai ports: ['6030:6030','6041:6041'] volumes: ['tddata:/var/lib/taos'] restart: unless-stopped volumes: pgdata: redisdata: emqxdata: miniodata: tddata:

4.3 后端与前端开发环境

这一节装业务开发环境：后端 FastAPI（8000 端口）与前端 Vue3（5173 端口）都在本机运行，前端通过代理访问后端，因此单机即可完成联调，不需要额外的开发服务器。

配置后端与前端开发环境（同一台电脑即可联调）

后端与前端都跑在这一台电脑上：后端监听 8000，前端监听 5173，前端通过代理访问后端，因此不需要额外的开发服务器，也不需要跨机器配置。

4.3.1 安装 uv 并创建后端虚拟环境

目的：uv 是目前最快的 Python 包与虚拟环境管理器；每个项目使用独立虚拟环境，避免依赖互相污染。

操作步骤：

安装 uv（见通用基线脚本或官方安装命令）；

在 backend 目录创建 Python 3.12 虚拟环境；

确认解释器指向虚拟环境。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 ¦ iex" uv --version cd ~/projects/campus-platform/backend uv venv --python 3.12 source .venv/bin/activate # Windows 原生：.\.venv\Scripts\Activate.ps1 python -V && which python # 应指向 .venv 内

4.3.2 安装后端依赖

目的：按架构方案锁定 FastAPI、SQLAlchemy 2.x 异步、asyncpg、Pydantic v2、Redis、MQTT 客户端、APScheduler 等依赖。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

uv add fastapi 'uvicorn[standard]' sqlalchemy asyncpg alembic \ pydantic pydantic-settings redis paho-mqtt apscheduler \ 'python-jose[cryptography]' 'passlib[bcrypt]' python-multipart \ minio 'prometheus-client' loguru uv add --dev pytest httpx pytest-asyncio ruff mypy uv run python -c "import fastapi, sqlalchemy, asyncpg, redis, paho.mqtt; print('后端依赖 OK')"

4.3.3 配置 .env 并启动接口

目的：让后端连上本机容器里的依赖服务，并验证 FastAPI 自动生成的 OpenAPI 文档可访问。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# backend/.env（示例，口令请自行替换） APP_ENV=dev DB_URL=postgresql+asyncpg://campus:你的口令@localhost:5432/campus REDIS_URL=redis://:你的口令@localhost:6379/0 MQTT_HOST=localhost MQTT_PORT=1883 MINIO_ENDPOINT=localhost:9000 JWT_SECRET=请生成32位以上随机串 uv run uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000 # 校验： curl -s http://localhost:8000/health # 期望：{"status":"ok","db":true,"redis":true}

4.3.4 初始化数据库结构（Alembic 迁移）

目的：所有表结构变更通过迁移脚本管理，保证开发机与后续云端、现场服务器的库结构一致、可回溯。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

uv run alembic revision --autogenerate -m "init schema" uv run alembic upgrade head # 校验： docker exec campus-pg psql -U campus -d campus -c '\dt' docker exec campus-pg psql -U campus -d campus -c 'select version_num from alembic_version;'

4.3.5 启用 pnpm 并创建前端工程

目的：按架构方案，前端使用 Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts；pnpm 比 npm 更快且更省磁盘。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

corepack enable corepack prepare pnpm@latest --activate pnpm --version cd ~/projects/campus-platform pnpm create vite web-admin --template vue-ts cd web-admin && pnpm install pnpm add element-plus echarts pinia vue-router axios dayjs pnpm dev # 浏览器访问 http://localhost:5173 应看到初始页面

4.3.6 配置开发代理并联调后端

目的：前端（5173）通过代理访问后端（8000），避免跨域，并与生产 Nginx 的路径结构保持一致。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# vite.config.ts 片段 export default defineConfig({ server: { host: '0.0.0.0', port: 5173, proxy: { '/api': { target: 'http://localhost:8000', changeOrigin: true } } } }) # 校验： curl -s http://localhost:5173/api/health # 期望：返回与直连 8000 端口一致的 JSON

4.4 AI 训练环境与 ONNX 导出

这一节是本项目的技术亮点：训练 YOLO 模型并导出 ONNX 供边缘推理使用。只有带 NVIDIA 显卡的电脑需要做这一节（本方案的台式机符合条件）。

配置 AI 训练环境与 ONNX 导出

本节只在这一台带 NVIDIA 显卡的电脑上执行。架构方案给出的训练环境最低要求为 RTX 3060 12GB，本项目现有 RTX 3050 8GB 属于可用下限：训练 YOLOv8n/s 时需把 batch 调小、开启 FP16 混合精度、必要时降低 imgsz；数据集规模较大时可临时使用实验室或云端算力训练，训练产物（权重与 ONNX）仍回到本机使用。

| 项目 | 架构方案要求（最低） | 本项目实际（RTX 3050 8GB） | 调整策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU | 1×RTX 3060 12GB | RTX 3050 8GB（算力 8.6） | 可用，按下方参数下调 batch 与 imgsz |
| 内存 | 32GB | 16GB（建议升级） | 训练时关闭浏览器与容器中的占用进程 |
| 存储 | 1TB NVMe | 1TB NVMe（建议加装数据盘） | 数据集与权重放 D 盘数据目录 |
| 框架 | PyTorch 2.x + CUDA 12 + Ultralytics | 同左 | 严格按此版本安装 |
| 单次训练（1.5 万张 / 200 轮） | 8—12 小时 | 约 12—20 小时（小 batch + FP16） | 先小数据集跑通，再放大 |

4.4.1 安装 NVIDIA 驱动并确认显卡可用

目的：PyTorch 的 CUDA 能力由驱动决定，必须先装官方驱动再装框架。

操作步骤：

到 NVIDIA 官网下载与 RTX 3050 匹配的 Game Ready 或 Studio 驱动；

安装时选择自定义安装并勾选清洁安装；

重启后用 nvidia-smi 确认。

预期结果：

nvidia-smi 输出显卡型号、驱动版本与显存总量。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

nvidia-smi nvidia-smi --query-gpu=name,driver_version,memory.total --format=csv # 期望：NVIDIA GeForce RTX 3050，显存约 8192 MiB

4.4.2 创建独立训练环境并安装 PyTorch（CUDA 12 版）

目的：AI 训练依赖体积大、版本敏感，必须与后端业务环境隔离。

操作步骤：

创建专用虚拟环境（Python 3.11）；

到 pytorch.org 按 Windows + CUDA 12.x 生成官方安装命令并执行（切勿用默认 pip 源，否则会装成 CPU 版）；

验证 CUDA 可用。

预期结果：

torch.cuda.is_available() 为 True 并输出显卡型号与 CUDA 版本。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

uv venv --python 3.11 ~/.venvs/cv-train source ~/.venvs/cv-train/bin/activate uv pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124 python -c "import torch;print(torch.__version__, torch.cuda.is_available(), torch.cuda.get_device_name(0), torch.version.cuda)"

4.4.3 安装训练与工具链依赖

目的：安装 Ultralytics、OpenCV、ONNX 导出与推理、标注工具，构成完整 AI 工具链。

操作步骤：

安装训练框架与图像处理库；

安装 ONNX 相关工具；

安装标注工具。

预期结果：

各库可导入；yolo 命令可用。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

uv pip install ultralytics opencv-python numpy pillow onnx onnxruntime onnxsim labelImg python -c "import ultralytics, cv2, onnx, onnxruntime; print('AI 工具链 OK', ultralytics.__version__)" yolo version

4.4.4 准备数据集并跑通一次最小训练

目的：先用小数据集跑通“数据 → 训练 → 评估 → 权重”全链路，确认环境无问题再投入真实标注。

操作步骤：

按架构方案数据集流程准备数据（采集→清洗→标注→复核→按 7:1.5:1.5 划分）；

编写 data.yaml；

用官方预训练权重做迁移学习，先跑 10 轮验证链路；

观察显存占用并调整 batch 与 imgsz。

预期结果：

训练正常收敛并生成 best.pt。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# data.yaml 示例 path: /mnt/d/campus/data/dataset/fire train: images/train val: images/val test: images/test names: 0: smoke 1: fire # 最小训练（RTX 3050 8GB：batch 8 + amp；显存不足改为 batch 4） yolo detect train model=yolo11n.pt data=/mnt/d/campus/data/dataset/fire/data.yaml \ epochs=10 imgsz=640 batch=8 device=0 amp=True workers=4 project=runs name=smoke-test ls -lh runs/detect/smoke-test/weights/

4.4.5 导出 ONNX 并验证推理一致性

目的：按架构方案，训练用 PyTorch、交付用 ONNX，由 ONNX Runtime 统一承载，实现一次训练多端推理。

操作步骤：

用 Ultralytics 导出 ONNX（opset 17、动态 batch、简化计算图）；

用同一张图分别走 PyTorch 与 ONNX Runtime 并比较偏差。

预期结果：

生成 best.onnx；两者偏差 ≤1e-3。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

yolo export model=runs/detect/smoke-test/weights/best.pt \ format=onnx opset=17 dynamic=True simplify=True # 校验： ls -lh runs/detect/smoke-test/weights/best.onnx python - <<'PY' import numpy as np, onnxruntime as ort, cv2 from ultralytics import YOLO img = cv2.imread('test.jpg') m = YOLO('runs/detect/smoke-test/weights/best.pt') print(m.predict(img, imgsz=640, verbose=False)[0].boxes.data.cpu().numpy()[:3]) sess = ort.InferenceSession('runs/detect/smoke-test/weights/best.onnx') x = cv2.resize(img, (640, 640)).transpose(2, 0, 1)[None].astype(np.float32) / 255.0 print(sess.run(None, {sess.get_inputs()[0].name: x})[0].shape) print('判定：形状与数值分布一致，坐标偏差应 <=1e-3') PY

显存不足（CUDA out of memory）的处理顺序：① batch 8 → 4 → 2；② imgsz 640 → 512 → 416；③ 关闭浏览器与容器中的 AI 服务；④ 减小数据集分辨率，而不是盲目减少轮次。

4.5 设备模拟、本地网关与监控

配置设备模拟环境、本地网关与监控（可选但推荐）

项目早期没有真实门禁、摄像机和传感器。以下三个配置让你在一台电脑上就能完整验证业务链路，也是给协作者演示时最有用的部分。

4.5.1 搭建伪视频流（RTSP）

目的：用最接近现场协议的方式模拟摄像机，保证视频接入与 AI 分析代码在设备到货前就能开发。

操作步骤：

用 Docker 启动 MediaMTX 流媒体服务器；

用 FFmpeg 把一段视频循环推成 RTSP 流；

用 ffprobe 或 VLC 验证拉流。

预期结果：

可拉取 rtsp://localhost:8554/cam1 并看到画面。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

docker run --rm -d --name mediamtx -p 8554:8554 -p 8888:8888 bluenviron/mediamtx:latest ffmpeg -re -stream_loop -1 -i /mnt/d/campus/data/sample/campus.mp4 \ -c copy -f rtsp rtsp://localhost:8554/cam1 # 校验： ffprobe -rtsp_transport tcp -i rtsp://localhost:8554/cam1 -show_streams ¦ head -30 # 多路模拟（模拟多路摄像机并发分析） for i in 2 3 4; do ffmpeg -re -stream_loop -1 -i /mnt/d/campus/data/sample/campus.mp4 \ -c copy -f rtsp rtsp://localhost:8554/cam$i & done

4.5.2 搭建 MQTT 设备模拟器与桩服务

目的：门禁、传感器、车牌识别在到货前无法联调；用脚本按真实报文格式上报即可完成大部分开发。

操作步骤：

编写 MQTT 模拟脚本，周期上报传感器数据与门禁通行记录；

编写设备桩服务（FastAPI）模拟设备上报接口；

用 MQTTX 或订阅端确认平台能收到。

预期结果：

平台/MQTTX 能持续收到模拟消息；桩服务接口可调用。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

python - <<'PY' import json, random, time, paho.mqtt.client as mqtt c = mqtt.Client('sim-gateway-01'); c.connect('localhost', 1883, 60); c.loop_start() while True: c.publish('iot/env/B01/F03/telemetry', json.dumps({'t': round(random.uniform(18,26),1), 'co2': random.randint(500,1200), 'ts': int(time.time())})) c.publish('iot/access/gate-01/event', json.dumps({'person_id': 'S2026001', 'direction': 'in', 'credential': 'face', 'confidence': 0.98, 'ts': int(time.time())})) time.sleep(5) PY # 设备桩服务（stub_device.py，用 FastAPI 暴露上报接口） # uv run uvicorn stub_device:app --port 9100 # 校验：curl -X POST http://localhost:9100/api/device/access/report

4.5.3 本地 Nginx 与监控（可选）

目的：提前用与生产一致的反代结构暴露路径与缓存问题；监控可在联调阶段发现性能退化。

操作步骤：

用 Docker 运行 Nginx，挂载前端构建产物与站点配置；

后端暴露 /metrics，启动 Prometheus 与 Grafana。

预期结果：

通过 http://localhost:8080 可访问平台；Grafana 能显示后端指标。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

cd ~/projects/campus-platform/web-admin && pnpm build docker run --rm -d --name campus-nginx -p 8080:80 \ -v ~/projects/campus-platform/deploy/nginx/dev.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro \ -v ~/projects/campus-platform/web-admin/dist:/usr/share/nginx/html:ro nginx:alpine curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://localhost:8080/ curl -s http://localhost:8080/api/health # 监控（可选） docker run -d --name campus-prom -p 9090:9090 prom/prometheus docker run -d --name campus-grafana -p 3000:3000 grafana/grafana

4.6 单机开发环境验收

以下 15 项全部通过，说明这台电脑已具备完整开发能力，可以开始写功能代码。更严格的 25 项全栈验收见第 9 章。

单机开发环境验收清单（15 项，半天内应全部通过）

| 编号 | 验收项 | 校验命令 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 基础软件齐全 | git --version; python --version; node -v | 均有版本输出 |
| Q-02 | 镜像源已配置 | pip config list; npm config get registry | 清华源 + npmmirror |
| Q-03 | 虚拟化已开启 | (Get-CimInstance Win32_Processor).VirtualizationFirmwareEnabled | True |
| Q-04 | WSL2 + Ubuntu 可用 | wsl -l -v | Ubuntu-24.04 Running / VERSION 2 |
| Q-05 | Docker 可用 | docker run --rm hello-world | 输出 Hello from Docker! |
| Q-06 | 依赖服务全起 | docker compose -f docker-compose.dev.yml ps | PG/Redis/EMQX/MinIO 均 healthy |
| Q-07 | 数据库可连 | docker exec campus-pg psql -U campus -d campus -c '\dx' | 扩展含 vector |
| Q-08 | 后端可启 | curl -s http://localhost:8000/health | status=ok |
| Q-09 | 接口文档可访问 | 浏览器打开 http://localhost:8000/docs | Swagger 正常 |
| Q-10 | 前端可启 | 浏览器访问 http://localhost:5173 | 页面正常 |
| Q-11 | 前后端联调通 | curl -s http://localhost:5173/api/health | 返回后端 JSON |
| Q-12 | 数据库迁移成功 | uv run alembic current | 显示版本号 |
| Q-13 | Git 仓库就绪 | git remote -v | 能看到远端地址 |
| Q-14 | 环境自检通过 | python 环境工具\scripts\check-env.py --role dev | 核心项全部通过 |
| Q-15 | 能完成一次提交 | git add . && git commit && git push | 远端可见提交记录 |

第 5 章 外援环境一：备份与演示环境（笔记本或旧电脑，可选）

这一台机器的作用只有一个：在断网、出差、答辩现场等场景下，把已经开发好的平台完整跑起来演示。它不写代码、不做算法训练，因此配置极简：同一份仓库、同一份 compose、加一个 Nginx。

| 用途 | 说明 | 要用到的组件 |
| --- | --- | --- |
| 离线演示 | 竞赛现场或外出教研时断网演示，数据由模拟设备产生（伪视频 + MQTT 模拟器） | Docker 全栈 + 前端构建产物 + Nginx + 模拟脚本 |
| 备用运行 | 开发机送去维修或临时当服务器用，保证演示环境不中断 | Docker 全栈 + 备份的数据库快照 |
| 不做的事 | 不在上面写业务代码、不训练模型、不做数据库结构变更 | — |
| 配置项 | 是否安装 | 原因 |
| Git / VS Code / Node LTS + pnpm | 安装 | 拉取仓库、构建前端产物 |
| Python 3.12 | 安装 | 运行后端与模拟脚本 |
| WSL2 + Ubuntu 24.04 | 安装 | 与开发机、服务器命令一致 |
| Docker Desktop | 安装（内存限 8—10GB） | 承载 PG / Redis / EMQX / MinIO 与平台服务 |
| PyTorch + CUDA / Ultralytics | 不安装 | 训练统一在台式机，权重作为文件拷贝过来即可 |
| OBS Studio | 安装 | 录制演示视频作为比赛备份 |

5.1 三步配好演示环境

5.1.1 完成通用基线并拉起依赖服务

目的：复用与开发机完全相同的仓库与编排文件，保证演示环境与开发环境行为一致。

操作步骤：

按第 2 章完成通用基线（跳过 AI 与 Python 双版本）；

克隆同一仓库；

用同一份 docker-compose.dev.yml 起依赖服务。

预期结果：

依赖服务全部 healthy。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

cd ~/projects/campus-platform/deploy cp .env.example .env && vim .env # 口令可与开发机相同 docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d docker compose -f docker-compose.dev.yml ps # 校验： curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://localhost:9000/minio/health/live

5.1.2 构建前端产物并用 Nginx 托管

目的：演示时不依赖 Vite 开发服务器，用静态产物 + Nginx，启动快、断网也不影响。

操作步骤：

构建前端生产产物；

用 Nginx 容器托管并反代后端；

从 8080 端口访问验证。

预期结果：

通过 http://localhost:8080 可完整访问平台。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

cd ~/projects/campus-platform/web-admin && pnpm build docker run --rm -d --name demo-nginx -p 8080:80 \ -v ~/projects/campus-platform/deploy/nginx/demo.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro \ -v ~/projects/campus-platform/web-admin/dist:/usr/share/nginx/html:ro nginx:alpine # 校验： curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://localhost:8080/ curl -s http://localhost:8080/api/health

5.1.3 准备断网演示包与录屏备份

目的：现场网络不可控，必须做到拔掉网线也能演示；同时准备录屏作为最终兜底。

操作步骤：

预拉并导出全部容器镜像；

准备伪视频素材与 MQTT 模拟脚本；

用 OBS 完整录制一遍演示流程，文件放本机与移动硬盘各一份。

预期结果：

断网后 8080 端口完整可用；录屏文件可播放。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

docker pull pgvector/pgvector:pg16 redis:7-alpine emqx/emqx:5 minio/minio nginx:alpine docker save pgvector/pgvector:pg16 redis:7-alpine emqx/emqx:5 minio/minio nginx:alpine \ -o D:\campus\installers\images-demo.tar # 校验： Get-ChildItem D:\campus\preview -Filter *.mp4 ¦ Select-Object Name,@{n='MB';e={[math]::Round($_.Length/1MB,1)}}

5.2 演示环境验收清单

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| S-01 | 依赖服务全起 | docker compose ps 全部 healthy |
| S-02 | 后端 /health 正常 | status=ok |
| S-03 | 前端可从 8080 访问 | 页面正常且 /api 可用 |
| S-04 | 断网演示可用 | 拔网线后完整演示无异常 |
| S-05 | 镜像已本地备份 | images-demo.tar 存在且可导入 |
| S-06 | 演示录屏已备份 | 录屏文件存在且可播放 |

第 6 章 外援环境二：协作同学 / 学生电脑（角色化协作环境）

当需要别人协助开发（同学、学生团队、外部顾问）时，对方的电脑不需要复制你的整套环境，只需要装“开发工具 + 客户端”，通过网络连到你的机器或云端。这样既省事，也避免环境不一致带来的扯皮。本章给出可直接转发给对方的清单；可转发的独立文件见《协作开发环境配置指引》。

| 协作角色 | 对方需要装什么 | 对方能做什么 | 不需要装什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端开发 | Git、VS Code、Node LTS + pnpm、浏览器 | 改页面与样式，通过代理访问你的后端接口 | 数据库、Docker、Python、AI 环境 |
| 后端开发 | Git、VS Code、Python 3.12、DBeaver、Apifox | 改接口与业务逻辑，连你的数据库或本地库 | AI 训练环境（除非兼做算法） |
| 算法 / 数据标注 | Git、Python 3.11、Ultralytics、标注工具 | 标注数据、小规模训练、导出 ONNX | 完整平台栈 |
| 测试 / 演示 | 浏览器、MQTTX、Apifox | 多角色测试、接口验证、页面走查 | 全部开发环境 |
| 仅查看成果 | 浏览器 | 打开你部署好的地址查看效果 | 全部 |

6.1 协作同学的安装步骤（可直接转发给对方）

6.1.1 安装基础工具（约 30 分钟）

目的：对方只需要能写代码、能拉代码、能连服务；装得越少越不容易出问题。

操作步骤：

以管理员身份打开 PowerShell，执行下方安装命令；

配置 npm 与 pip 国内镜像源；

配置 Git 用户名与邮箱。

预期结果：

git / node / pnpm 均有版本输出；镜像源为国内地址。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

winget install --id Git.Git -e winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e corepack enable corepack prepare pnpm@latest --activate npm config set registry https://registry.npmmirror.com git config --global user.name "对方姓名" git config --global user.email "对方邮箱" # 校验： git --version; node -v; pnpm -v; npm config get registry

6.1.2 拉取代码并连上你的后端

目的：让对方使用你的仓库与你的服务地址工作，避免各自维护不同版本。

操作步骤：

获取仓库地址与你机器的 IP（或云端域名）；

克隆仓库并安装前端依赖；

配置前端接口地址指向你的后端；

启动前端并验证能调通接口。

预期结果：

对方浏览器能打开页面并成功加载后端数据。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

git clone https://gitee.com/<你的仓库>/campus-platform.git cd campus-platform/web-admin && pnpm install # 在 .env.development 中配置后端地址（换成你的 IP 或域名） VITE_API_BASE=http://192.168.1.10:8000 pnpm dev # 校验：浏览器打开 http://localhost:5173，能加载到后端返回的数据

6.1.3 交接访问清单与协作约定

目的：让对方知道该连哪里、该守什么规矩，减少来回沟通成本。

操作步骤：

提供访问清单：仓库、后端、前端、MQTT 地址与测试账号；

约定分支策略与提交规范；

强调敏感数据红线（人脸数据不外传、口令不写进代码）。

预期结果：

对方按清单可独立完成一次提交。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 访问清单模板（发给协作者） 仓库：https://gitee.com/<你的仓库>/campus-platform.git 后端 API：http://192.168.1.10:8000 （Swagger: /docs） 前端页面：http://192.168.1.10:5173 MQTT：192.168.1.10:1883（外网用 TLS 8883） EMQX 控制台：http://192.168.1.10:18083 测试账号：见 项目文档/环境记录/测试账号.md（口令单独发送） # 协作红线： # 1) 不把 .env、口令、人脸样本提交到仓库 # 2) 分支命名 feature/xxx，提交前先 git pull --rebase # 3) 涉及数据库结构变更必须先说明并走 Alembic 迁移脚本

6.2 协作环境验收清单

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 基础工具就绪 | git / node / pnpm 均有版本输出 |
| C-02 | 镜像源为国内 | npm registry 为 npmmirror |
| C-03 | 代码可拉取 | git clone 成功且能 push |
| C-04 | 前端可启动 | pnpm dev 后页面正常 |
| C-05 | 能连你的后端 | 页面可加载后端数据，无跨域报错 |
| C-06 | 能完成一次提交 | 远端可见其提交记录 |
| C-07 | 已知晓协作红线 | 确认不提交口令与人脸数据 |

第 7 章 服务器环境：阿里云与校内服务器（上线阶段才需要）

云端承担业务中枢与对外发布：业务 API、数据库、报表、小程序后端、异地备份。必须明确一条架构原则：云端不接收校内摄像头视频流，只接收事件元数据与缩略图。视频与门禁必须在校园内本地闭环，否则带宽费用与合规风险都不可控。

| 项目 | 起步配置（建议先用） | 规模配置（对师生开放前升级） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实例规格 | 2 核 4GB（经济型 e / 通用型 u1） | 4 核 8GB | 先用小规格跑通全流程，再按需升级 |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 LTS 64 位 | 同左 | 与 WSL、现场服务器保持同版本 |
| 系统盘 | ESSD 40—60GB | ESSD 100GB | 容器镜像与数据库都会占用空间 |
| 带宽 | 按使用流量计费，峰值限速 10Mbps | 按量 + 峰值告警 | 固定小带宽在拉镜像时成为瓶颈 |
| 安全组 | 仅放行 22（限来源 IP）、80、443 | 同左 | 数据库、Redis、MQTT 端口严禁对公网开放 |

7.1 实例创建与初始化

7.1.1 创建 ECS 实例并完成首次登录

目的：获得一台可公网访问的 Linux 服务器，作为业务与对外服务的载体。

操作步骤：

阿里云控制台购买 ECS：地域选择离学校近的（如华北 2 青岛）、镜像选 Ubuntu 24.04、系统盘 ESSD 60GB；

设置安全组：仅放行 22（来源填你自己的公网 IP）、80、443；

绑定弹性公网 IP（或直接分配）；

用 SSH 密钥或强口令登录。

预期结果：

能通过 SSH 登录，外网可访问 80/443 端口。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

ssh root@<公网IP> cat /etc/os-release ¦ head -2 # 期望：Ubuntu 24.04 LTS

7.1.2 系统加固与基础配置

目的：云服务器直接暴露在公网，是攻击重灾区；同时时间与编码必须与开发环境一致，否则通行记录与令牌校验会出错。

操作步骤：

创建运维账号并禁用 root 直接登录；

只允许密钥登录，禁用口令登录（先确认公钥已配置）；

设置时区为北京时间并开启 NTP 同步；

设置中文与 UTF-8 语言环境；

配置 apt 国内源并更新系统。

预期结果：

普通账号可 sudo；root 直登被拒；时间与本地一致。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

adduser deploy && usermod -aG sudo deploy mkdir -p /home/deploy/.ssh && cp ~/.ssh/authorized_keys /home/deploy/.ssh/ && chown -R deploy:deploy /home/deploy/.ssh sed -i 's/^#\?PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config sed -i 's/^#\?PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config systemctl restart ssh timedatectl set-timezone Asia/Shanghai timedatectl set-ntp true locale-gen zh_CN.UTF-8 en_US.UTF-8 # 校验： timedatectl status # 期望：Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)，System clock synchronized: yes

7.1.3 安装 Docker 与 Compose v2

目的：与本地开发环境使用同一套容器编排，实现“本地怎么跑，云端就怎么跑”。

操作步骤：

用官方脚本或国内镜像源安装 Docker；

将运维账号加入 docker 组；

配置镜像加速。

预期结果：

docker 与 docker compose 命令可用。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

curl -fsSL https://get.docker.com ¦ sh usermod -aG docker deploy # 配置镜像加速（写入 /etc/docker/daemon.json，地址用阿里云 ACR 专属地址） sudo tee /etc/docker/daemon.json <<'EOF' { "registry-mirrors": ["https://<你的专属地址>.mirror.aliyuncs.com"] } EOF sudo systemctl restart docker # 校验： docker --version && docker compose version docker run --rm hello-world

7.2 部署业务服务

7.2.1 部署依赖服务与应用

目的：在云端拉起 PostgreSQL 16、Redis 7、EMQX 5、MinIO（可选 OSS）与后端应用，形成完整业务链。

操作步骤：

把仓库克隆到 /opt/campus；

复制 .env.example 为 .env 并填写云端口令与域名；

用生产编排文件启动；

确认容器状态与健康检查。

预期结果：

全部容器 healthy；后端 /health 返回 ok。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

sudo mkdir -p /opt/campus && sudo chown deploy:deploy /opt/campus git clone https://gitee.com/<你的仓库>/campus-platform.git /opt/campus cd /opt/campus/deploy && cp .env.example .env && vim .env docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d # 校验： docker compose -f docker-compose.prod.yml ps curl -s http://127.0.0.1:8000/health # 期望：status=ok 且 db/redis 均为 true

7.2.2 配置 Nginx 与 HTTPS

目的：小程序要求 HTTPS，合规也要求传输加密；证书采用免费证书并配置自动续期。

操作步骤：

安装 Nginx 与 Certbot；

配置站点：静态前端 + /api 反向代理到 8000；

申请并自动续期证书；

强制 HTTP 跳转 HTTPS。

预期结果：

浏览器访问域名无证书警告；HTTPS 与跳转均正常。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx sudo tee /etc/nginx/sites-available/campus <<'EOF' server { listen 80; server_name campus.example.com; root /opt/campus/web-admin/dist; index index.html; location /api/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8000/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } location / { try_files $uri $uri/ /index.html; } } EOF sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/campus /etc/nginx/sites-enabled/ sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx sudo certbot --nginx -d campus.example.com # 校验： curl -sI https://campus.example.com ¦ head -3 curl -s https://campus.example.com/api/health sudo certbot renew --dry-run

7.2.3 配置设备回传通道（MQTT over TLS）

目的：校园设备或校内网关需要把事件推送到云端。明文 MQTT 暴露在公网会被扫描与滥用，必须走 TLS 并限制来源。

操作步骤：

在 EMQX 中启用 8883（MQTT over TLS）并配置证书；

为每台校内网关分配独立的用户名/密码或客户端证书；

ACL 限制主题范围（只能写自己的上行主题）；

安全组放行 8883（建议限定校园出口 IP）。

预期结果：

校内网关能用 TLS 连接并上报消息，越权主题被拒绝。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 服务端校验（在云端执行） docker exec campus-emqx emqx ctl listeners # 期望：ssl:default 监听 8883 # 客户端校验（在校内网关或开发机执行） mosquitto_pub -h campus.example.com -p 8883 --cafile ca.crt \ -u gateway01 -P '<口令>' -t 'school/iot/gateway01/event' -m '{"type":"heartbeat"}' # 期望：上报成功；尝试向未授权主题发布应被拒绝

7.2.4 配置自动备份与监控告警

目的：云端同样会发生误删与故障；备份与告警是业务连续性的底线（架构方案要求 RPO ≤15 分钟、RTO ≤2 小时）。

操作步骤：

编写备份脚本：每日 2:00 备份 PostgreSQL 并上传 OSS；

配置 crontab 定时执行；

配置云监控告警（CPU、内存、磁盘、带宽）到手机；

每季度做一次恢复演练并记录。

预期结果：

备份文件按时生成并可在 OSS 中看到；告警能真实收到。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# /opt/campus/scripts/backup.sh（核心片段） #!/usr/bin/env bash set -euo pipefail TS=$(date +%F_%H%M) docker exec campus-pg pg_dump -U campus -d campus ¦ gzip > /opt/backup/campus_$TS.sql.gz find /opt/backup -name 'campus_*.sql.gz' -mtime +30 -delete # 可选：上传 OSS（ossutil cp /opt/backup/campus_$TS.sql.gz oss://<bucket>/db/） # 定时任务 crontab -e 0 2 * * * /opt/campus/scripts/backup.sh >> /var/log/campus-backup.log 2>&1 # 校验： ls -lh /opt/backup/ ¦ tail -3 # 恢复演练：把备份导入测试库并比对行数 gunzip -c /opt/backup/campus_<时间>.sql.gz ¦ docker exec -i campus-pg psql -U campus -d campus_test

7.3 云服务器验收清单

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| K-01 | SSH 安全加固完成 | 禁用 root 与口令登录 |
| K-02 | 时区与时间同步 | Asia/Shanghai 且 NTP 同步正常 |
| K-03 | 安全组最小开放 | 仅 22/80/443（8883 限定来源） |
| K-04 | Docker 与 Compose 可用 | 版本命令正常 |
| K-05 | 依赖服务全起 | docker compose ps 全部 healthy |
| K-06 | 后端接口可访问 | /health 返回 ok |
| K-07 | HTTPS 有效 | 证书无警告且自动续期可用 |
| K-08 | MQTT over TLS 可用 | 校内网关可 TLS 上报 |
| K-09 | 自动备份生效 | 备份文件生成且保留策略正确 |
| K-10 | 恢复演练通过 | 从备份恢复的数据与源库一致 |
| K-11 | 监控告警可达 | 手机收到阈值告警 |
| K-12 | 日志与磁盘 | 日志按天切割，磁盘余量告警可用 |

第 8 章 教学与机房环境（按需，个人开发不受影响）

本章说明的是教学与团队协作场景下的安排。它与第 4 章的单机主线并不矛盾，两者是同一套平台在不同使用场景下的两种部署方式：

| 场景 | 部署方式 | 原因 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人开发与调试（你的日常） | 一台台式机装全部环境（数据库、缓存、消息、对象存储均为本机容器） | 改动自由、随起随停、不受他人影响，90% 的工作都在这里完成 | 第 4 章（主线） |
| 带班教学 / 学生实训 | 学生机只装客户端，机房内指定 1—2 台机器集中提供依赖服务 | 避免几十台机器各自装数据库导致密码互串、关机后服务消失、维护成本失控 | 本章 8.1—8.3 节 |
| 校内正式运行 | 校内服务器部署生产编排，门禁与视频本地闭环 | 需要 7×24 运行与真实设备接入，单机无法承担 | 第 9 章（服务器与现场环境） |

一句话记住：**个人开发用单机全栈，课堂教学用集中服务，正式运行用校内服务器。**三者使用的代码仓库、compose 文件与配置模板完全相同，差异只写在各自的 .env 里。机房批量部署与集中服务的完整做法见本章 8.1—8.4 节。

8.1 机房标准化环境的三种做法

机房场景与个人电脑完全不同：机器多、常无管理员权限、外网可能受限、学生走后环境容易被破坏。因此机房的目标是“批量部署 + 离线可用 + 可还原”。

| 方案 | 适用条件 | 做法 | 优点 | 局限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 A：机房同传系统 | 机房装有联想/惠普/锐捷等品牌同传或还原卡 | 在一台母盘机上装好环境，用同传系统广播到全部机器 | 最快，最省人力 | 需要机房具备该系统与管理密码 |
| 方案 B：系统镜像 + 克隆 | 无同传系统但可自由装机 | 母盘机装好后用 Clonezilla 或微 PE 制作镜像分发 | 兼容性好，不依赖品牌软件 | 逐台恢复耗时，需硬件型号一致 |
| 方案 C：脚本化安装 | 不能重装系统、只有普通权限 | 用 winget/Chocolatey 脚本 + 离线安装包 + pip/npm 缓存 | 不动系统、可反复执行 | 部分软件需管理员权限，耗时长 |
| 方案 D：便携式环境 | 完全无管理员权限、外网受限 | 便携版 Python + VS Code 便携版 + 离线 wheels 与 pnpm store | 零安装依赖，插 U 盘即用 | 性能略低，不适合长期项目 |

8.1.1 在母盘机上安装最小集合环境

目的：机房机器只需“能写代码、能连服务”，不需要本地数据库与容器；装得越少越稳定、越容易还原。

操作步骤：

按第 2 章完成通用基线（精简版）；

配置集中开发服务器的访问地址；

不安装 Docker 与数据库；

把离线包集中放在教学盘（D 盘）目录。

预期结果：

母盘机可完成一次完整的开发与作业提交流程。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

winget install --id Git.Git -e winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e winget install --id Python.Python.3.12 -e winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e winget install --id dbeaver.dbeaver -e New-Item -ItemType Directory -Force -Path D:\campus\repo, D:\campus\offline, D:\campus\tools # 校验： git --version; python --version; node -v; pnpm -v

8.1.2 制作离线包（断网机房的关键）

目的：机房外网常被限制，依赖必须提前下载；离线包一次制作、反复使用。

操作步骤：

在联网机器上用 pip download 下载后端依赖 wheels；

用 pnpm fetch 生成前端离线 store；

下载 VS Code 扩展的 vsix；

必要时导出 Docker 镜像 tar；

把全部内容归档到移动固态硬盘。

预期结果：

离线包目录结构清晰，且能在断网机器上完成安装。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

pip download -d D:\campus\offline\wheels -r backend\requirements.txt cd web-admin && pnpm fetch # 把 pnpm store 拷到 D:\campus\offline\pnpm-store # VS Code 扩展：从市场页下载 .vsix 到 D:\campus\offline\vsix docker save pgvector/pgvector:pg16 redis:7-alpine -o D:\campus\offline\images.tar # 校验（在断网机器上）： pip install --no-index --find-links D:\campus\offline\wheels -r requirements.txt pnpm install --offline

8.1.3 批量安装与修复脚本

目的：机房机器多，手工装不可行；脚本化既能批量执行，也能在学生把环境弄坏后一键修复。

操作步骤：

复用本方案配套脚本 install-base.ps1；

编写 repair-env.ps1 用于环境修复；

把脚本与离线包一起放在教学盘；

在母盘机上试运行确认无误。

预期结果：

脚本在母盘机与任意一台学生机上均可成功执行。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

.\环境工具\scripts\install-base.ps1 -Role client -SkipWinget # repair-env.ps1 应包含：重置 npm/pip 镜像源、重建 Python 虚拟环境、 # 清理并离线重装 node_modules、重置 VS Code 设置、输出修复报告 # 校验： .\repair-env.ps1 -WhatIf

8.2 集中开发服务器（机房内一台机器承载依赖服务）

8.2.1 在机房指定一台机器承载依赖服务

目的：若每台学生机都装数据库，会出现三个问题：维护成本高、学生改密码导致互连失败、关机后服务消失。

操作步骤：

选一台配置较好的机器（建议 16GB 内存以上）作为开发服务器；

按第 4.2 节部署 Docker 依赖服务；

为学生分配独立数据库账号与 schema；

把访问地址写入学生机配置文件。

预期结果：

学生机能连上数据库与 API，且账号相互隔离。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

Set-Content "$env:USERPROFILE\.campus-dev" @" DEV_HOST=192.168.1.10 API=http://192.168.1.10:8000 WEB=http://192.168.1.10:5173 @" # 校验： curl -s http://192.168.1.10:8000/health Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 5432

8.2.2 还原与作业保存策略

目的：机房有还原卡时，学生的作业必须能存活；无还原卡时，要能快速修复环境。

操作步骤：

要求学生通过 Git 提交作业，而不是只保存在本地；

在母盘或教学盘保留一份“环境修复”脚本与离线包；

约定每次上机前 pull、下机前 push 的操作纪律。

预期结果：

还原后环境可用、作业不丢失。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 学生每节课的标准动作 git pull --rebase # ... 学习与编码 ... git add . && git commit -m "feat: 本次课堂练习" && git push # 校验：还原后仍能 pull 到自己的提交

8.3 机房验收清单

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| L-01 | 母盘环境完成 | 母盘机能独立完成一次开发与作业提交 |
| L-02 | 批量部署完成 | 随机抽查 5 台机器环境一致 |
| L-03 | 离线包可用 | 断网机器可完成依赖安装 |
| L-04 | 集中开发服务器可用 | 数据库与 API 可连，账号隔离 |
| L-05 | 修复脚本可用 | 执行后 5 分钟内恢复可用环境 |
| L-06 | 作业不丢失 | 作业通过 Git 提交，还原不影响成果 |
| L-07 | 学生账号隔离 | 学生 A 无法访问学生 B 的数据 |

第 9 章 现场部署环境（校内服务器）详细配置

现场环境是项目真正产生价值的环节，也是问题最集中的环节。与前面章节不同，现场的核心难点不在装软件，而在网络、协议与运维规范。本章按“服务器准备 → 网络与设备准备 → 部署包 → 上线验收”展开；服务器系统的安装加固与平台部署见 7.1 节，本章不重复。

9.2 网络与设备接入准备（现场最容易卡住的环节）

8.2.1 网络分区与端口放行

目的：视频流量会挤占业务网；门禁设备暴露在业务网也增加风险。按架构方案，业务网、视频网、物联网与门禁网应三网隔离。

操作步骤：

与网络管理员共同确认 VLAN 划分与 IP 规划；

建立 IP 地址台账（编号—位置—IP—MAC—责任人）；

列出平台与设备互访所需端口清单并完成放行；

按 1080p 单路 2—4Mbps 估算带宽并预留 30% 余量。

预期结果：

设备与平台互通，业务网未受视频流量影响。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 本机网络校验 ip a && ip route # 设备可达性校验（把 IP 换成台账中的设备地址） ping -c 3 <摄像机IP> nc -zv <门禁IP> 80 nc -zv <摄像机IP> 554 # 带宽实测（在校内网与设备同网段执行） curl -o /dev/null -s -w '下载速度: %{speed_download} B/s\n' rtsp://<摄像机IP>/stream --max-time 10

8.2.2 设备协议确认与联调准备

目的：协议不开放是硬件对接最常见的死结。必须在采购与联调前书面确认，并准备好兜底方案。

操作步骤：

逐类设备确认：门禁支持韦根/HTTP/开放 SDK；摄像机支持 GB/T 28181 或 ONVIF/RTSP；车辆道闸与车牌识别开放协议；传感器支持 Modbus/MQTT；消防主机开放报警输出；

记录厂商技术对接人与联系方式；

对不支持标准协议的设备准备开关量兜底方案；

约定施工窗口，避开上课与考试时段。

预期结果：

每类设备都拿到可用的协议文档或对接人；无死结设备。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 设备发现与协议探测 # 摄像机：用 ONVIF Device Manager 扫描网段，记录 RTSP 地址 ffprobe -rtsp_transport tcp -i rtsp://<用户>:<口令>@<摄像机IP>:554/Streaming/Channels/101 # 门禁：确认管理口与协议 nc -zv <门禁IP> 80 curl -s -m 5 http://<门禁IP>/ -o /dev/null -w '%{http_code}' # 传感器：Modbus TCP 探测（端口 502） nc -zv <传感器网关IP> 502

9.3 现场部署包与回滚方案

| 内容 | 制作方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统安装盘 | Ubuntu Server 24.04 ISO + 启动 U 盘 | 服务器裸装 |
| 离线依赖仓库 | 本地 apt 镜像或 deb 包目录 + Docker 镜像 tar | 无外网环境安装 |
| 应用交付包 | compose 文件 + 应用镜像 + .env 模板 + 初始化 SQL | 一条命令起平台 |
| 初始化脚本 | 建库建表、创建管理员、导入基础数据 | 缩短现场调试时间 |
| 配置模板 | nginx、证书、定时备份、日志切割、监控采集 | 现场只改域名与口令 |
| 验收与培训材料 | 部署手册、运维手册、故障手册、三类培训课件 | 验收与知识转移 |
| 回滚方案 | 上一版本镜像与数据库备份 + 回滚脚本 | 升级失败 15 分钟内可退回 |

8.3.1 制作并验证回滚方案

目的：现场升级一旦失败，能不能快速退回去决定了故障时长。回滚方案必须演练过，而不是写在纸上。

操作步骤：

保留上一版本的容器镜像 tag；

升级前做一次数据库全量备份；

编写回滚脚本（切回旧镜像 + 必要时恢复数据库）；

在测试环境演练一次回滚。

预期结果：

演练回滚时长 ≤15 分钟，业务恢复且数据无丢失。

校验（必须实测通过再进入下一步）：

# 升级前 docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T campus-pg pg_dump -U campus -d campus ¦ gzip > /opt/backup/pre_upgrade_$(date +%F_%H%M).sql.gz docker tag campus/backend:latest campus/backend:rollback # 回滚（示例） docker compose -f docker-compose.prod.yml down docker tag campus/backend:rollback campus/backend:latest docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d # 必要时恢复数据库 gunzip -c /opt/backup/pre_upgrade_<时间>.sql.gz ¦ docker exec -i campus-pg psql -U campus -d campus # 校验： curl -s http://127.0.0.1:8000/health docker compose -f docker-compose.prod.yml ps

9.4 现场上线验收清单

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | 平台服务全起 | 容器全部 healthy，重启后自动恢复 |
| F-02 | 数据库与基础数据 | 组织、场所、人员、设备台账导入完整无重复 |
| F-03 | 门禁联调 | 现场刷脸/刷卡 P95 ≤300ms |
| F-04 | 断网离线放行 | 断网 30 分钟仍可通行且记录完整补传 |
| F-05 | 视频接入 | 按点位清单逐个确认，预览延时 ≤1.5 秒 |
| F-06 | AI 算法达标 | 按验收样本测试，准确率与误报率符合要求 |
| F-07 | 通知通道 | 短信/微信真实送达并可查回执 |
| F-08 | 定时任务 | 归寝判定、报表、备份按计划执行 |
| F-09 | 备份与回滚演练 | RPO ≤15 分钟、RTO ≤2 小时；回滚 ≤15 分钟 |
| F-10 | 培训与文档移交 | 三类角色培训签到，手册与账号清单齐全 |

第 10 章 整体联调、自检与验收

所有机器配置完成后，必须做一次端到端联调，确认“设备/模拟设备 → 平台 → 前端 → 通知”的完整链路可用，并用配套自检脚本留下可追溯的环境记录。这是进入功能开发的最后一道门。

10.1 端到端联调场景（必须逐条演示通过）

| 编号 | 联调场景 | 操作步骤 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 人员建档与门禁通行 | 在平台新增一名测试人员并授权 → 用桩服务或模拟设备上报该人通行 | 平台生成通行记录，人员在校状态变为在校 |
| E-02 | 请假与离校拦截 | 提交请假申请并审批通过 → 上报该人离校通行 | 放行成功并记录；未请假人员离校应被拦截至事件 |
| E-03 | 通行即考勤 | 上报教职工上班与下班通行记录 | 考勤自动生成签到与签退，无需二次打卡 |
| E-04 | AI 事件闭环 | 向伪视频流播放含烟火视频 → 算法识别 | 生成事件并派单，处置后状态闭环，证据留档 |
| E-05 | 设备心跳与离线告警 | 停止模拟设备上报 | 平台在阈值时间内产生设备离线告警 |
| E-06 | 通知链路 | 触发未归预警规则 | 站内消息立即到达；短信/微信通道在配置后送达并可查回执 |
| E-07 | 权限与数据隔离 | 用学生账号访问管理接口 | 返回 403，且审计日志有记录 |
| E-08 | 断网可用性 | 断开平台与门禁网络 30 分钟 | 门禁离线放行正常，恢复后记录完整补传 |
| E-09 | 备份与恢复 | 对云端或现场库做一次恢复演练 | 恢复数据与源库一致，耗时满足 RTO |
| E-10 | 性能抽测 | 对门禁鉴权接口施加并发压力 | P95 响应 ≤300ms，无失败请求 |

10.2 运行环境自检脚本（check-env.py）

本方案配套提供环境自检脚本，覆盖系统信息、命令行工具、依赖服务端口、Python 依赖与 GPU、工程目录五类检查，并给出通过率与未通过项清单。建议在每台机器配置完成后、以及每次重要演示前各运行一次。

# 基本用法（在三台机器与服务器上均可运行） python 环境工具\scripts\check-env.py # 全量自检（默认 dev 角色） python 环境工具\scripts\check-env.py --role server # 笔记本 1 / 现场服务器 python 环境工具\scripts\check-env.py --role client # 笔记本 2 / 学生机 python 环境工具\scripts\check-env.py --role cloud # 云服务器 python 环境工具\scripts\check-env.py --json > env.json # 输出 JSON，便于机房批量收集 # 退出码：0 = 全部通过；1 = 存在未通过项（可用于批处理判定） # 期望输出示例（节选） [ OK ] 操作系统 Windows-11-10.0.26100-SP0 [ OK ] Python 版本 3.12.14 [ OK ] 磁盘可用 C: 可用 228.2 GB / 共 465.6 GB；D: 可用 232.9 GB / 共 306.0 GB [ OK ] 命令 docker Docker version 27.x [ OK ] 端口 5432 PostgreSQL 开放 [ OK ] CUDA 可用 是，NVIDIA GeForce RTX 3050，CUDA 12.4 合计 46 项，通过 46 项，未通过 0 项，通过率 100.0%

10.3 环境交付物清单（配置完成后归档）

| 序号 | 交付物 | 来源 | 归档位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各机器环境报告 env-report.txt | install-base.ps1 自动生成 | 项目文档/环境记录/ |
| 2 | 各机器自检结果 env.json | check-env.py --json | 项目文档/环境记录/ |
| 3 | 机器信息与分工登记表 | 第 2.1.1 节记录 | 环境准备与选型核对表.xlsx |
| 4 | 服务口令与密钥清单（加密保存） | 配置过程登记 | 密码管理表（不入仓库） |
| 5 | IP 地址台账与设备清单 | 现场勘察 | 项目文档/环境记录/ |
| 6 | 端口放行清单 | 与网络管理员确认 | 项目文档/环境记录/ |
| 7 | 部署包与离线包清单 | 第 7、8 章制作 | 移动固态硬盘 + 云端备份 |
| 8 | 备份与回滚演练记录 | 第 6、8 章演练 | 项目文档/环境记录/ |
| 9 | 环境验收签字表 | 附录 D | 项目文档/环境记录/ |

10.4 环境构建完成判定

同时满足以下五条，方可认定环境构建完成并进入功能开发：

三台电脑的通用基线 13 项校验全部通过；

台式机 25 项、笔记本 1 共 10 项、笔记本 2 共 7 项验收清单全部通过；

第 9.1 节端到端联调 10 个场景全部可演示；

check-env.py 在每台目标机器上通过率 100%（或未通过项均为“非本机职责”的可选组件）；

环境报告、自检结果、口令清单、IP 台账、演练记录全部归档。

第 11 章 附录 A：配置文件模板

A.1 后端 .env 模板（backend/.env.example）

# ===== 应用 ===== APP_ENV=dev # dev / test / prod APP_NAME=smart-campus APP_PORT=8000 LOG_LEVEL=INFO TZ=Asia/Shanghai # ===== 数据库（PostgreSQL 16 + pgvector）===== DB_URL=postgresql+asyncpg://campus:CHANGE_ME@localhost:5432/campus DB_POOL_SIZE=10 DB_MAX_OVERFLOW=20 # ===== 缓存（Redis 7）===== REDIS_URL=redis://:CHANGE_ME@localhost:6379/0 # ===== 消息（EMQX 5 / MQTT）===== MQTT_HOST=localhost MQTT_PORT=1883 MQTT_USERNAME= MQTT_PASSWORD= MQTT_TOPIC_PREFIX=iot # ===== 对象存储（MinIO）===== MINIO_ENDPOINT=localhost:9000 MINIO_ACCESS_KEY=CHANGE_ME MINIO_SECRET_KEY=CHANGE_ME MINIO_BUCKET_EVENT=event MINIO_SECURE=false # ===== 鉴权 ===== JWT_SECRET=请用 openssl rand -hex 32 生成 JWT_ALGORITHM=HS256 JWT_EXPIRE_MINUTES=720 # ===== AI 推理（ONNX Runtime）===== AI_MODEL_DIR=/opt/campus/models AI_ONNX_PROVIDER=CUDAExecutionProvider # 无 GPU 时改为 CPUExecutionProvider AI_DRAW_FPS=3 # ===== 通知通道 ===== SMS_ACCESS_KEY= SMS_SIGN_NAME= WECHAT_APPID= WECHAT_SECRET=

A.2 Nginx 生产站点配置（deploy/nginx/prod.conf）

upstream campus_api { server 127.0.0.1:8000; keepalive 32; } server { listen 80; server_name campus.example.com; return 301 https://$host$request_uri; } server { listen 443 ssl http2; server_name campus.example.com; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/campus.example.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/campus.example.com/privkey.pem; root /opt/campus/web-admin/dist; index index.html; gzip on; gzip_types text/css application/javascript application/json image/svg+xml; # 前端静态资源（带哈希的产物长缓存） location /assets/ { expires 30d; add_header Cache-Control "public, immutable"; } # 接口反向代理 location /api/ { proxy_pass http://campus_api/; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_read_timeout 60s; limit_req zone=api burst=20 nodelay; } # 单页应用回退 location / { try_files $uri $uri/ /index.html; } } # 限流区定义（放在 http 块中） limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api:10m rate=20r/s;

A.3 生产编排与备份脚本要点

| 文件 | 要点 |
| --- | --- |
| deploy/docker-compose.prod.yml | 在 dev 版本基础上增加 backend 与 nginx 服务；所有服务加 healthcheck 与 restart: unless-stopped；数据卷使用命名卷；环境变量全部来自 .env；关键服务限制 CPU/内存上限 |
| deploy/prometheus.yml | 抓取 backend:8000/metrics 与 node_exporter；设置 scrape_interval 15s；配置告警规则文件 |
| scripts/backup.sh | pg_dump 全量备份 + 压缩 + 保留 30 天 + 可选上传 OSS；执行结果写日志；失败时返回非零退出码 |
| scripts/init_data.py | 组织与场所建模、管理员账号、设备台账、字典与参数初始化；幂等可重复执行 |
| .gitignore | 忽略 .env、.venv、node_modules、__pycache__、runs/、*.pt、*.onnx、数据集目录、dist/ |

第 11 章 附录 B：配套脚本（环境工具/scripts 目录）

为避免手工输入遗漏，本方案配套两个脚本，可直接使用；建议先阅读再执行，脚本支持 DryRun 与角色参数。

| 脚本 | 用途 | 适用机器 | 用法 |
| --- | --- | --- | --- |
| install-base.ps1 | 一键完成通用基线：虚拟化检查、winget 批量安装、UTF-8、镜像源、目录规范、Git 配置、Python/Node/uv、环境报告生成 | 三台 Windows 机器 | .\install-base.ps1 -Role dev（管理员 PowerShell） |
| check-env.py | 环境自检：系统信息、命令行工具、依赖服务端口、Python 依赖与 CUDA、工程目录，输出通过率与未通过清单 | 全部机器 | python check-env.py --role dev |

11.2.1 install-base.ps1 使用说明

# 以管理员身份打开 PowerShell 7 后执行 Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force cd F:\职业中专\大赛\智慧园区创意\环境工具\scripts .\install-base.ps1 # 交互式选择机器角色 .\install-base.ps1 -Role dev # 台式机（全量，含 Docker 与 Python 双版本） .\install-base.ps1 -Role server # 笔记本 1（服务宿主） .\install-base.ps1 -Role client # 笔记本 2（客户端） .\install-base.ps1 -Role dev -SkipWinget # 只做环境变量与配置，不装软件 .\install-base.ps1 -Role dev -DryRun # 只打印将要执行的动作，不改系统 # 执行完成后会生成 D:\campus\env-report.txt，请归档到 项目文档/环境记录/

第 11 章 附录 C：常见问题排查（FAQ）

| 现象 | 可能原因 | 排查与解决办法 |
| --- | --- | --- |
| winget 命令不存在 | 未安装应用安装程序，或 PowerShell 版本过低 | Microsoft Store 安装“应用安装程序”；或从 aka.ms/getwinget 下载；仍不行改用离线安装包 |
| WSL2 安装失败或启动报错 | BIOS 未开虚拟化；与 VMware/Hyper-V 冲突；内核过旧 | 开启 VT-x/SVM；卸载冲突的虚拟化组件；执行 wsl --update 升级内核；必要时 wsl --shutdown 后重试 |
| Docker Desktop 启动后一直转圈 | WSL2 后端未就绪；内存分配不足；镜像加速配置错误 | 确认 wsl -l -v 正常；提高 Docker 内存分配；检查 daemon.json 语法并重启 Docker |
| docker pull 超时 | 无镜像加速或加速地址失效 | 使用阿里云 ACR 专属加速地址；或用第 7 章离线 tar 包 docker load 导入 |
| pip 安装极慢或 SSL 报错 | 未配国内源；网络有代理 | 检查 pip config list；必要时设置 HTTPS_PROXY；优先使用 uv 安装 |
| pnpm/npm 安装依赖失败 | 源不对、锁文件与 Node 版本不匹配、node_modules 损坏 | 确认 registry 为 npmmirror；统一 Node LTS；删除 node_modules 与 lock 后重装 |
| Python 中文输出乱码或报错 | 编码不一致（GBK/UTF-8） | 设置 PYTHONUTF8=1 与 PYTHONIOENCODING=utf-8；文件统一存为 UTF-8；终端用 Windows Terminal |
| torch.cuda.is_available() 返回 False | 装成了 CPU 版；驱动过旧；环境变量冲突 | 按 pytorch.org 生成的 cu12x 命令重装；nvidia-smi 确认驱动；创建全新虚拟环境排除冲突 |
| 训练报 CUDA out of memory | RTX 3050 8GB 显存不足 | batch 8→4→2；imgsz 640→512→416；开启 AMP；关闭浏览器与占用显存的容器；减小数据集分辨率 |
| ONNX 推理结果与 PyTorch 不一致 | opset、输入尺寸、归一化或 BGR/RGB 顺序不一致 | 统一 opset 17 与 640×640 输入；核对均值方差与通道顺序；用同一张图逐层比对，偏差应 ≤1e-3 |
| 容器内服务本机访问不到 | 端口未映射；服务监听 127.0.0.1；Windows 防火墙拦截 | 检查 compose 的 ports 映射；服务改为监听 0.0.0.0；放行对应端口；用 docker logs 看启动日志 |
| 数据库时间比北京时间少 8 小时 | 容器未设时区 | compose 中加 TZ=Asia/Shanghai；数据库连接与 ORM 统一时区；重新创建容器生效 |
| EMQX 无法用默认口令登录 | EMQX 5 首次启动已生成随机口令或环境变量已设置 | 用 docker logs campus-emqx 查看初始口令，或通过环境变量 EMQX_DASHBOARD__DEFAULT_PASSWORD 指定 |
| 录像或截图上云后费用激增 | 误将视频流或原图上传公有云 | 立即改为仅上报事件元数据与缩略图；原图保留在校内；为 OSS 设置生命周期与流量告警 |
| 机房学生互相看不到对方数据是对的，但看到别人数据 | 共用数据库账号或未启用行级权限 | 每人独立账号与 schema；开启行级权限校验；用权限测试用例回归 |
| 演示现场网络不通导致无法演示 | 演示环境依赖外网 | 按 4.2.1 构建离线演示环境（本地镜像 + 静态产物 + Nginx）；准备移动热点与录屏备份 |

第 11 章 附录 D：命令速查表与验收签字

11.4.1 常用命令速查

| 场景 | 命令 |
| --- | --- |
| 检查虚拟化 | (Get-CimInstance Win32_Processor).VirtualizationFirmwareEnabled |
| WSL 发行版状态 | wsl -l -v |
| 进入 WSL | wsl -d Ubuntu-24.04 |
| Docker 状态与加速 | docker info ¦ Select-String 'Server Version','Registry Mirrors' |
| 启动依赖服务（开发） | docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d |
| 查看容器状态 | docker compose -f docker-compose.dev.yml ps |
| 查看某服务日志 | docker logs -f campus-pg |
| 进入数据库 | docker exec -it campus-pg psql -U campus -d campus |
| Redis 连通性 | docker exec campus-redis redis-cli -a <口令> ping |
| MinIO 健康检查 | curl -s http://localhost:9000/minio/health/live |
| 启动后端 | uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8000 |
| 数据库迁移 | uv run alembic upgrade head |
| 启动前端 | pnpm dev --host |
| 构建前端产物 | pnpm build |
| 验证 GPU | nvidia-smi; python -c “import torch;print(torch.cuda.is_available())” |
| 最小训练 | yolo detect train model=yolo11n.pt data=data.yaml epochs=10 imgsz=640 batch=8 device=0 amp=True |
| 导出 ONNX | yolo export model=best.pt format=onnx opset=17 dynamic=True simplify=True |
| 伪视频推流 | ffmpeg -re -stream_loop -1 -i sample.mp4 -c copy -f rtsp rtsp://localhost:8554/cam1 |
| 环境自检 | python 环境工具\scripts\check-env.py --role dev |
| 云端备份 | docker exec campus-pg pg_dump -U campus -d campus ¦ gzip > backup.sql.gz |

11.4.2 环境验收签字表

| 环境 | 责任人 | 验收日期 | 通过项/总项 | 遗留问题 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式机（主力开发机） |  |  | ___ / 25 |  |  |
| 笔记本 1（服务宿主） |  |  | ___ / 10 |  |  |
| 笔记本 2（客户端） |  |  | ___ / 7 |  |  |
| 阿里云 ECS |  |  | ___ / 12 |  |  |
| 学生机房 |  |  | ___ / 7 |  |  |
| 现场服务器 |  |  | ___ / 10 |  |  |
| 端到端联调场景 |  |  | ___ / 10 |  |  |
| 整体自检（check-env.py） |  |  | ___ / 46 |  |  |

本表打印后由责任人与指导教师签字，扫描件与电子版一并归档到 项目文档/环境记录/。环境构建完成的判定标准见第 9.4 节。