齐河县职业中等专业学校

“智园卫士”智慧校园管理平台

Smart Campus（Park）Management Platform

需 求 规 格 说 明 书

| 文档名称 | 需求规格说明书（SRS） |
| --- | --- |
| 文档编号 | ZYWS-SRS-2026-001 |
| 版本号 | V1.0（基线版） |
| 编制单位 | 齐河县职业中等专业学校 项目组 |
| 适用项目 | 世界职业院校技能大赛人工智能赛道（中职组）参赛项目 |
| 建设对象 | 中等规模中职：3000—6000 名在校生，1—2 个校区 |
| 编制日期 | 2026 年 11 月 |
| 密级 | 内部（含学校管理与业务流程信息） |

本文件含学校业务与管理信息，仅限项目组内部使用

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/修订人 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-20 | 依据教师构思梳理人员、车辆、监控三类需求 | 项目组 | 指导教师 |
| V0.5 | 2026-11-02 | 补充宿舍归寝、教学协同、生活服务、能源设施、数据决策等模块 | 项目组 | 指导教师 |
| V0.9 | 2026-11-10 | 补齐非功能需求、接口需求、验收标准与合规要求 | 项目组 | 指导教师 |
| V1.0 | 2026-11-18 | 全文评审通过，形成需求基线，作为后续设计与验收依据 | 项目组 | 学校信息化负责人 |

本版为需求基线（Baseline）。基线冻结后，需求变更须按第 13 章变更管理流程执行。

# 目 录

1 引言

1.1 编写目的

1.2 项目背景

1.3 文档范围

1.4 术语与缩略语

1.5 引用文件

2 项目概述

2.1 建设目标

2.2 建设内容与规模

2.3 建设原则

2.4 系统边界

2.5 建设条件与约束

3 干系人与用户角色

3.1 干系人清单

3.2 用户角色与职责

3.3 权限矩阵

3.4 外部系统对接关系

4 业务需求

4.1 业务蓝图

4.2 核心业务场景

4.3 业务规则清单

4.4 典型用户旅程

5 功能需求

5.1—5.12 十二个一级模块功能需求（共 131 项）

6 数据需求

6.1 数据实体

6.2 数据流转

6.3 数据保留与销毁

7 接口需求

7.1 内部接口

7.2 硬件设备接口

7.3 第三方系统接口

8 非功能需求

8.1 性能

8.2 可靠性

8.3 安全与合规

8.4 易用性

8.5 可维护与可扩展

9 运行环境需求

10 验收标准

10.1 功能验收

10.2 性能验收

10.3 AI 算法验收

10.4 交付物清单

11 需求优先级与分批实施

12 假设、依赖与风险

13 需求变更管理

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档面向“智园卫士”智慧校园（智慧园区）管理平台的建设，明确系统需要实现的业务需求、功能需求、数据与接口需求、非功能需求以及验收标准，作为方案设计、开发实现、测试验收和参赛演示的共同依据。

本文档的预期读者包括：项目建设单位（学校）管理与业务部门、项目指导教师与学生开发团队、硬件与集成供应商、后续参与运维的技术人员，以及竞赛评审专家。

本文档同时承担两个用途：其一，作为真实校园信息化建设的需求基线，确保系统“能用、好用、长期可用”；其二，作为技能大赛参赛项目的需求说明材料，体现需求分析的完整性与工程规范性。

## 1.2 项目背景

学校目前已有监控、门禁、一卡通等分散系统，但各系统独立运行、数据互不相通，安全管理与日常办公仍高度依赖人工：学生请假靠纸质假条、宿舍查寝靠宿管逐间点名、外来人员登记靠纸笔、车辆进出靠人工抬杆、安防报警靠人盯屏幕。这类“人海战术”在 3000 人以上规模的校园中效率低、留痕差、追溯难。

国家层面持续推进教育数字化战略行动与职业教育数字化转型，鼓励学校利用物联网、人工智能、大数据等技术提升治理能力；同时《个人信息保护法》《数据安全法》以及针对人脸识别应用的专门管理要求，对校园采集和使用个人信息提出了明确的合规约束。学校需要一套“数据打通、业务闭环、合规可控”的一体化管理平台，而不是再增加一批孤立的硬件和系统。

基于上述背景，学校决定以“智园卫士”项目为载体，建设一套覆盖人员、通行、车辆、宿舍、安防、协同办公、生活服务、能源设施、数据分析等领域的智慧校园管理平台，并将该项目同时作为技能大赛人工智能赛道的参赛项目，实现“以赛促建、以建促学”。

## 1.3 文档范围

本文档覆盖平台全部 12 个一级模块、131 项功能需求，以及与之配套的数据、接口、非功能和验收要求。以下内容不在本文档范围内，由相应专项文档另行约定：

服务器、网络、机房等基础设施的详细施工图与布线设计（见项目施工方案）

硬件设备的具体品牌型号比选与采购文件（见招标技术需求书）

详细的数据库表结构、接口报文格式与算法实现方案（见《概要设计说明书》《详细设计说明书》）

学校既有系统（学籍、教务、财务等）的内部改造内容

## 1.4 术语与缩略语

| 术语/缩略语 | 全称或说明 |
| --- | --- |
| 智慧园区平台 | 本项目所建设的智慧校园（智慧园区）管理平台，即“智园卫士” |
| 统一身份中心 | 为全校每一名人员建立唯一身份标识与账号，作为所有子系统的身份源 |
| 第三方工作人员 | 非学校在编人员但在校内从事服务或作业的人员，如食堂、门卫、保洁、宿管、施工、维修人员 |
| 通行凭证 | 用于通过门禁的身份凭据，包括人脸、校园卡、二维码、身份证、车牌等 |
| 策略引擎 | 以“人员类别 × 区域 × 时段 × 凭证”组合配置通行或管控规则的组件 |
| 归寝判定 | 依据宿舍门禁通行数据自动判断学生是否在规定时间返回宿舍 |
| 事件闭环 | 报警或异常产生后，经派单、接单、到场、处置、复核、归档的完整流程 |
| GB/T 28181 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 |
| ONVIF | 开放型网络视频接口论坛制定的网络视频设备接口标准 |
| RTSP | 实时流传输协议，用于视频流拉取 |
| 韦根（Wiegand） | 门禁读卡器与控制器之间的常用通信接口协议 |
| Modbus | 工业设备常用的串行/以太网通信协议 |
| MQTT | 面向物联网的轻量级消息发布/订阅协议 |
| SRS | Software Requirements Specification，软件需求规格说明书 |
| RPO / RTO | 数据恢复点目标 / 业务恢复时间目标 |
| SLA | Service Level Agreement，服务级别协议 |
| 等保 2.0 | 网络安全等级保护制度 2.0 系列标准 |

## 1.5 引用文件

本文档编制过程中参考了以下标准、规范与政策文件（按其适用性引用，具体条款以最新发布版本为准）：

| 类别 | 文件名称（节选） |
| --- | --- |
| 国家标准 | GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GB/T 29315 中小学、幼儿园安全技术防范系统要求 GB 50348 安全防范工程技术标准 GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |
| 行业规范 | 教育行业标准 JY/T 1002—2012 教育管理信息 教育管理基础代码 JY/T 1006—2012 教育管理信息 高等学校管理信息标准（参照） 教育部《职业院校数字校园规范》（教职成厅函〔2020〕12 号，参照执行） 教育部《中小学数字校园建设规范（试行）》 |
| 法律法规 | 《中华人民共和国个人信息保护法》 《中华人民共和国数据安全法》 《中华人民共和国网络安全法》 《未成年人保护法》中关于未成年人个人信息保护的相关要求 |
| 项目文件 | 《“智园卫士”智慧园区项目参赛可行性方案》（V1.0） 学校信息化建设规划与年度预算文件 学校现有监控、门禁、一卡通系统技术资料 |

说明：引用文件的具体条款号与最新修订情况由项目组在方案评审前核对更新，本文档不逐一罗列条款号，避免引用过期内容。

# 2 项目概述

## 2.1 建设目标

总体目标：建成一套覆盖人员、空间、车辆、设备、事件的校园一体化管理平台，实现“数据一口进、业务一网办、安全一张图、决策一屏看”，把学校安全管理与日常办公从人工驱动升级为数据驱动。具体目标分为四个层面：

| 目标层面 | 具体目标 | 可衡量指标 |
| --- | --- | --- |
| 安全目标 | 人员、车辆、访客、宿舍、周界、消防全要素受控，异常事件自动发现与闭环处置 | 重点区域 AI 预警准确率 ≥90%；事件平均响应时间 ≤3 分钟；未归预警 ≤5 分钟送达 |
| 效率目标 | 请假、考勤、访客、报修、审批等高频业务线上化，减少人工统计与纸质台账 | 教职工考勤统计人工工作量下降 ≥90%；访客登记时间 ≤30 秒/人；归寝统计自动化率 100% |
| 数据目标 | 打通人员、通行、车辆、消费、能耗数据，形成统一指标口径与数据资产 | 核心指标口径唯一；驾驶舱数据 T+0 可用；数据上报材料自动生成 |
| 示范目标 | 形成可复制、可推广的中职学校智慧校园方案，支撑技能大赛参赛与对外推广 | 完成全套文档与演示环境；形成参赛答辩材料；具备向同类学校复制交付的能力 |

## 2.2 建设内容与规模

| 编号 | 一级模块 | 模块定位 | 功能项 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 人员与组织管理 | 统一身份与组织底座，一切业务的前置依赖 | 15 项 | 165 人天 |
| M02 | 通行与门禁管理 | 校园出入口与楼宇门禁的统一管控 | 16 项 | 239 人天 |
| M03 | 车辆管理 | 校门车辆通行、停放与外来临停管控 | 11 项 | 122 人天 |
| M04 | 宿舍归寝管理 | 中职学校安全管理的刚性需求 | 9 项 | 110 人天 |
| M05 | 安防监控与应急 | AI 视觉核心亮点与事件闭环 | 17 项 | 277 人天 |
| M06 | 教学与办公协同 | 考勤、审批、通知等日常高频业务 | 9 项 | 108 人天 |
| M07 | 生活服务与一卡通 | 食堂消费、水电控与校园支付 | 10 项 | 114 人天 |
| M08 | 能源与设施设备管理 | 能耗监测、报修与设备全生命周期 | 9 项 | 98 人天 |
| M09 | 数据与决策分析 | 驾驶舱、报表与数据上报 | 7 项 | 94 人天 |
| M10 | 安全与合规 | 等保、个人信息保护与数据安全 | 8 项 | 112 人天 |
| M11 | 移动端与智能交互 | 小程序、自助终端与统一门户 | 8 项 | 102 人天 |
| M12 | 平台与技术底座 | IoT 接入、规则引擎、工作流与开放接口 | 12 项 | 164 人天 |

平台合计 12 个一级模块、131 项功能需求，商业级完整交付工程量约 1705 人天（含开发、自测、联调、文档与返工系数）。建设规模按中等规模中职学校（3000—6000 名在校生、1—2 个校区）测算；覆盖校门 3—4 处、楼宇出入口 60 余处、视频点位 300 路左右、车辆出入口 2—4 处。

## 2.3 建设原则

| 原则 | 内涵与落地要求 |
| --- | --- |
| 业务闭环优先 | 不做设备堆砌。每一项功能必须落到具体业务动作上，例如“通行即考勤、请假即放行、预警即派单” |
| 数据统一 | 以统一身份中心与统一场所模型为底座，任何子系统不得自建人员与场所主数据 |
| 合规先行 | 人脸等生物特征信息采集遵循最小必要与告知同意，必须提供刷卡/二维码等替代方式，模板加密存储且不出校园网 |
| 低门槛落地 | 硬件尽量复用学校现有设备，软件可分阶段部署，单校区最小可用配置即可上线运行 |
| 软硬解耦 | 业务系统不绑定特定硬件品牌，通过标准协议与适配层接入，便于后续更换与扩容 |
| 可扩展可复制 | 支持多校区与多租户，业务流程、报表、界面可配置，便于向同类学校复制交付 |
| 实用与先进兼顾 | 技术选型以团队可掌握、学校可维护为前提，避免为追求先进而引入无法运维的组件 |

## 2.4 系统边界

| 边界类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 平台负责 | 统一身份与组织、场所与设备管理、通行与门禁业务、车辆通行业务、宿舍归寝业务、视频与 AI 事件、事件工单、协同办公流程、数据汇聚与展示、平台安全与权限 |
| 平台对接不改造 | 学籍系统、教务系统、人事/OA 系统、财务与一卡通系统、消防主机、既有监控平台、运营商短信/微信通道 |
| 不包含 | 硬件设备的机械安装与土建施工（由集成商实施）、学校既有系统的内部功能改造、面向社会的门禁开放服务 |
| 数据边界 | 平台只处理学校管理与服务所必需的数据，不采集与业务无关的个人信息，不在宿舍等私密空间部署视频采集设备 |

## 2.5 建设条件与约束

| 类别 | 条件/约束 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 人员 | 开发团队为在校师生，有效工时约 4 小时/人·天，且有课业与假期波动 | 按批次排期，MVP 先行；关键岗位设 A/B 角；假期集中攻坚 |
| 资金 | 学校信息化预算有限，需按年度分批投入 | 软件自研降低采购成本，硬件按阶段投放，优先复用现有设备 |
| 硬件 | 门禁与监控品牌杂、协议不一，部分设备不支持标准协议 | 在适配层为每个品牌编写协议适配器；不具备联网条件的点位先离线运行 |
| 网络 | 部分楼宇网络为百兆且存在单点链路，视频回传易拥塞 | 关键链路升级为千兆；AI 分析尽量下沉到边缘计算盒子 |
| 合规 | 人脸识别应用受严格监管，家长与学生存在隐私顾虑 | 提供替代凭证；告知同意留痕；数据本地化存储；建立数据访问审计 |
| 工期 | 竞赛有明确时间节点，需在节点前形成可演示成果 | 设置竞赛版里程碑（M4），只做核心闭环，确保演示稳定 |

# 3 干系人与用户角色

## 3.1 干系人清单

| 干系人 | 关注点 | 对项目的影响 |
| --- | --- | --- |
| 学校领导（校长/分管副校长） | 安全态势、投入产出、迎检与示范效应 | 决策与资源保障 |
| 保卫科/安全管理部门 | 出入管控、外来人员、车辆、监控与应急处置 | 核心使用部门，需求主要来源 |
| 学生科/德育部门 | 学生请假、归寝、违纪与异常行为管理 | 核心使用部门 |
| 教务部门 | 课表、课堂考勤、调代课、实习实训管理 | 重要协同部门 |
| 人事/办公室 | 教职工考勤、假期、值班、通知与审批 | 重要协同部门 |
| 总务/后勤部门 | 报修、能耗、设备资产、食堂与宿舍服务 | 重要协同部门 |
| 班主任与任课教师 | 学生请假审批、缺勤提醒、班级通知 | 高频使用者 |
| 宿管员与门卫 | 归寝统计、访客登记、门岗核验 | 高频使用者 |
| 学生与家长 | 请假办理、归寝与消费信息、家校通知 | 最终用户，体验直接影响口碑 |
| 第三方服务单位 | 人员通行、作业范围与期限管理 | 被管理对象，需配合报备 |
| 上级主管部门 | 数据上报、安全检查、平安校园考核 | 合规与验收要求来源 |
| 项目组与指导教师 | 进度、质量、竞赛成绩、成果沉淀 | 实施主体 |

## 3.2 用户角色与职责

| 角色 | 系统角色说明 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 超级管理员 | 平台最高权限账号，通常由信息中心持有 | 账号与权限管理、参数配置、系统运维、数据备份 |
| 学校管理员 | 面向全校的管理角色 | 组织与人员维护、策略配置、报表查看、事件督办 |
| 保卫科管理员 | 安防与通行业务负责人 | 门禁策略、访客规则、车辆授权、事件处置与复核 |
| 学生科管理员 | 学生行为与归寝管理 | 归寝规则、未归处置、异常关注清单 |
| 教务管理员 | 教学秩序管理 | 课表维护、调代课审批、课堂考勤统计 |
| 人事管理员 | 教职工事务 | 考勤规则、假期额度、月度考勤汇总 |
| 后勤管理员 | 设施与能源管理 | 设备台账、报修派单、能耗监测 |
| 部门/系部负责人 | 本部门管理角色 | 本部门考勤与请假审批、异常核实 |
| 班主任 | 班级管理角色 | 学生请假审批、缺勤与归寝异常处理、班级通知 |
| 任课教师 | 教学角色 | 课堂考勤、临时通知、教室设备报修 |
| 宿管员 | 宿舍现场管理 | 归寝核实、外来人员登记、宿舍异常上报 |
| 门卫/保安 | 门岗执勤 | 访客核验登记、车辆放行、异常拦截与上报 |
| 值班人员 | 值班管理 | 事件接单处置、巡更打卡、交接班记录 |
| 教职工 | 普通用户 | 请假申请、考勤查询、报修、通知接收 |
| 学生 | 普通用户 | 请假申请、归寝确认、消费查询、通知接收 |
| 家长 | 外部关联用户 | 接收归寝与请假提醒、查看消费明细、家校沟通 |
| 第三方服务人员 | 受限用户 | 查看本人在校通行记录与作业授权信息 |
| 访客 | 临时用户 | 预约登记、临时通行凭证、离校签离 |

## 3.3 权限矩阵

平台采用 RBAC（基于角色的访问控制）与数据行级权限结合的方式。下表为主要角色对核心数据模块的权限概览（√ 表示可读写，○ 表示只读/统计查看，— 表示无权访问）：

| 角色 | 人员组织 | 通行门禁 | 车辆 | 宿舍归寝 | 安防事件 | 教学办公 | 后勤能源 | 数据报表 | 系统配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超级管理员 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 学校管理员 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ |
| 保卫科管理员 | ○ | √ | √ | ○ | √ | ○ | — | ○ | ○ |
| 学生科管理员 | ○ | ○ | — | √ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| 教务管理员 | ○ | — | — | ○ | — | √ | — | ○ | — |
| 人事管理员 | ○ | ○ | — | — | — | √ | — | ○ | — |
| 后勤管理员 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | √ | ○ | ○ |
| 部门负责人 | ○(本部门) | — | — | — | — | ○(本部门) | — | ○(本部门) | — |
| 班主任 | ○(本班) | — | — | ○(本班) | — | ○(本班) | — | — | — |
| 宿管员 | ○(本楼) | ○(本楼) | — | √(本楼) | — | — | — | — | — |
| 门卫/保安 | ○(访客) | √(现场) | √(现场) | — | ○(现场) | — | — | — | — |
| 教职工 | 本人 | — | — | — | — | 本人 | — | — | — |
| 学生 | 本人 | — | — | 本人 | — | — | — | — | — |
| 家长 | 关联学生 | — | — | 关联学生 | — | — | — | — | — |
| 第三方服务人员 | 本人 | 本人 | — | — | — | — | — | — | — |
| 访客 | 本人 | 本人 | 本人 | — | — | — | — | — | — |

行级权限说明：班主任仅可见本班学生数据；宿管员仅可见本楼数据；部门负责人仅可见本部门数据；家长仅可见其关联子女数据。所有敏感操作（导出、批量删除、权限变更）均记入审计日志。

## 3.4 外部系统对接关系

| 外部系统 | 对接内容 | 方向 | 方式与频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学籍系统 | 学生基本信息、班级、专业、学籍状态 | 单向读取 | 数据库视图或 API，每日增量同步 |
| 教务系统 | 课表、班级、任课关系、考试安排 | 单向读取 | API 或中间表，每日同步 |
| 人事/OA 系统 | 教职工信息、部门、假期额度、审批数据 | 双向 | API，实时或准实时 |
| 财务/一卡通系统 | 账户余额、消费流水、充值记录 | 双向 | API，实时 |
| 消防主机 | 火灾报警与故障信号 | 单向读取 | 协议对接（RS-232/485 或厂商协议），实时 |
| 既有监控平台 | 视频流、录像检索、云台控制 | 单向读取 | GB/T 28181 或 ONVIF/RTSP，实时 |
| 公安住宿/访客核验 | 外来人员身份核验（按当地要求） | 调用外部 | 接口调用，按次 |
| 短信/微信通道 | 通知短信、微信模板消息推送 | 调用外部 | API，实时 |
| 上级数据上报平台 | 人员、安全、能耗等统计数据 | 单向报送 | 按主管部门要求格式，定期 |

# 4 业务需求

## 4.1 业务蓝图

平台业务可归纳为“一底座、四主线、一中枢”：以统一身份与场所为底座，围绕人员出入、车辆通行、宿舍归寝、安防应急四条业务主线，通过事件与消息中枢实现跨模块联动。

| 业务主线 | 业务链条 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 人员出入主线 | 身份建档 → 授权策略 → 门禁通行 → 记录留痕 → 考勤/请假联动 → 异常拦截 | 把“谁在不在校、什么时候进出、有没有授权”变成实时可查的数据 |
| 车辆通行主线 | 车辆建档 → 分类授权 → 车牌识别 → 道闸放行 → 停放管理 → 违规处置 | 解决校门车辆拥堵、外来车辆失控与违规停放问题 |
| 宿舍归寝主线 | 床位分配 → 门禁数据采集 → 归寝判定 → 未归预警 → 通知与处置 → 关注清单 | 用数据替代逐间点名，把安全责任前置到预警环节 |
| 安防应急主线 | 视频接入 → AI 识别 → 事件生成 → 自动派单 → 处置闭环 → 复盘归档 | 从“事后查录像”变为“事中即响应”，形成可追溯的责任链 |
| 事件与消息中枢 | 规则引擎 → 消息中心 → 多通道送达 → 超时升级 → 统计考核 | 保证每一条预警都有人负责、有处置记录 |

平台的建设逻辑不是“把设备连起来”，而是“把业务跑通”。每一项硬件接入都必须落到上述某条主线的业务动作上，否则不予接入。

## 4.2 核心业务场景

### 4.2.1 BS-01 学生请假与离校放行

业务流程：学生（或家长）在移动端提交请假申请 → 班主任审批 → 学生科备案（超过 3 天） → 审批通过后系统自动向校门闸机下发该生放行权限，并向宿管推送离舍提醒 → 学生刷卡/刷脸出校，系统记录离校时间与去向 → 返校时刷脸入校，系统记录返校时间并自动销假 → 若超过请假期限未返校，自动通知班主任与家长。

业务价值：替代纸质假条；无假条离校可被拦截；请假与归寝判定自动协调，避免误报未归

### 4.2.2 BS-02 教职工通行即考勤

业务流程：教职工刷脸通过校门或楼宇门禁 → 系统按考勤规则判定为上班签到 → 当日离校通行记录判定为下班签退 → 异常情况（迟到、早退、缺卡、休班）自动生成待办 → 教职工可在移动端提交补卡或申诉 → 部门负责人审批 → 月度考勤自动汇总导出。

业务价值：不必单独设置打卡机，减少一次操作；考勤数据与门禁数据同源，不可伪造

### 4.2.3 BS-03 外来访客全流程管控

业务流程：被访人在平台或移动端发起邀约并填写来访事由、时段、人数、车牌 → 保卫科按规则审批 → 系统向访客发送带二维码的邀约短信 → 访客到校后在访客机自助登记、刷身份证并进行人脸核验 → 系统打印访客凭证并自动授权其可通行区域与时段 → 访客通行轨迹留痕 → 离校时签离，临时权限自动失效；超时未离校系统提醒门岗核查。

业务价值：访客从“纸笔登记”变为“事前邀约 + 事中核验 + 事后可查”，且临时权限自动回收

### 4.2.4 BS-04 第三方服务人员与车辆管控

业务流程：服务单位提交人员名单、身份证件、作业区域与时段 → 学校主管部门审批并备案 → 系统为每人建立第三方人员档案并下发受限通行权限（限定区域与时段）→ 施工或送货车辆事前预约，授权限时进出 → 作业期间通行记录可查 → 合同或作业期满，权限自动失效。

业务价值：解决外包人员“来去无人知”的管控盲区，且不增加门岗负担

### 4.2.5 BS-05 车辆校门通行与停放管理

业务流程：车辆驶入校门 → 车牌识别一体机识别车牌 → 系统在 1 秒内完成白名单/预约比对 → 白名单或有效预约自动抬杆放行，无授权车辆转人工核验登记 → 车辆进入后按分区引导停放 → 主干道超速、消防通道占用、禁停区违停自动抓拍生成记录 → 通知车主并进入处置流程。

业务价值：解决校门车辆排队、外来车辆失控与消防通道被占用三大痛点

### 4.2.6 BS-06 宿舍归寝与未归预警

业务流程：学生在规定时间前刷脸/刷卡进入宿舍楼 → 系统实时统计应归、实归、未归人数 → 到达就寝时间后仍未归的学生进入晚归清单 → 超过警戒时间仍未归，系统按阈值逐级通知宿管、班主任、学生科并推送家长 → 学生在移动端可提交延迟归寝说明 → 次日生成归寝异常汇总报表。

业务价值：把查寝从“逐间点名”变为“数据核查”，把发现时间从次日提前到当晚

### 4.2.7 BS-07 AI 视觉预警与事件闭环

业务流程：周界、消防通道、宿舍公共区域等点位的视频流送入 AI 分析 → 识别到翻越、烟火、人员聚集、打架、通道占用等异常 → 经多帧确认与区域过滤抑制误报后生成事件 → 事件自动派单到当班责任人（含现场截图与位置） → 责任人接单、到场、处置并上传处置结果 → 保卫科复核后归档 → 事件统计进入安全考核看板。

业务价值：从“人盯屏幕”变为“系统找人”，每条预警都有责任人与处置记录

### 4.2.8 BS-08 新生入住与床位管理

业务流程：学生科在平台维护宿舍楼栋、房间、床位资源 → 按班级或专业批量分配床位 → 学生入住时刷脸确认，系统核对床位与人员是否一致 → 需要调宿时提交调宿申请并经审批 → 系统自动校验性别分区与容量并更新床位台账 → 空床位与住宿率实时可查。

业务价值：住宿资源台账清晰，杜绝“床位有人无档、有人无床”的管理漏洞

### 4.2.9 BS-09 校园安全事件应急响应

业务流程：发生火灾报警、一键报警或严重 AI 预警 → 系统弹出应急预案并自动通知应急小组 → 联动调取现场视频、开启或关闭指定门禁、播放广播提示 → 值班人员按预案步骤处置并在系统中打点记录 → 事件结束后生成处置报告与复盘材料 → 预案可迭代优化。

业务价值：把应急预案从“挂在墙上”变为“系统里可执行、可留痕”

### 4.2.10 BS-10 数据汇总与迎检

业务流程：各模块业务数据自动汇聚到数据中台 → 按统一指标口径生成安全、出入、归寝、考勤、能耗等主题报表 → 领导驾驶舱实时展示校园运行态势 → 上级检查或数据上报时，系统按模板一键生成台账与统计表。

业务价值：把“临时凑数据”变为“日常即积累”，迎检与上报工作量大幅下降

## 4.3 业务规则清单

以下规则为系统必须可按学校实际情况配置的核心业务规则，规则参数（时间、阈值）默认值以学校现行管理制度为准，可在系统参数中调整。

| 规则编号 | 规则名称 | 规则内容 | 可配置项 |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | 学生离校管控 | 住校生离校必须有有效的请假单；请假审批通过后自动下发离校放行，无假单离校触发拦截并向班主任告警 | 阈值：无假单拦截开关、例外白名单（如走读生）可配置 |
| BR-02 | 请假审批层级 | 1 天以内由班主任审批；1—3 天由班主任 + 学生科审批；3 天以上需分管校领导审批 | 审批链可在工作流引擎中配置 |
| BR-03 | 销假规则 | 学生返校刷脸入校后系统自动销假；超过请假截止时间未返校自动升级通知 | 超期升级阈值默认 0 分钟（到期即提醒），可配置 |
| BR-04 | 教职工考勤判定 | 以当日首次入校通行记录为签到、末次离校记录为签退；班次内无通行记录判定为缺卡 | 班次与作息时间表绑定，节假日自动排除；支持多班次 |
| BR-05 | 访客授权时效 | 访客临时通行权限仅在预约时段内有效，超时自动失效；提前到达可申请提前生效 | 默认提前 30 分钟生效，超时后 30 分钟宽限，均可配置 |
| BR-06 | 访客可通行区域 | 访客默认仅可通行其被访区域及公共区域，不得进入宿舍、实训室、财务室等敏感区域 | 区域黑白名单可配置，按被访人所在部门自动推荐 |
| BR-07 | 第三方人员时效管控 | 第三方人员通行权限与合同/作业期限绑定，到期自动失效；续期需重新审批 | 到期前 3 天提醒主管部门 |
| BR-08 | 归寝判定规则 | 以宿舍楼门禁在就寝时间前后的通行记录判定归寝；请假在校外住宿者不参与归寝判定 | 晚归判定时间、未归警戒时间均可按楼栋配置 |
| BR-09 | 未归预警升级 | 未归预警先通知宿管，达到阈值时间后通知班主任，再达阈值通知学生科和家长 | 默认三级升级：宿管（立即）→班主任（+15 分钟）→学生科/家长（+30 分钟） |
| BR-10 | 车辆放行规则 | 校内白名单车辆自动放行；外来车辆须有有效预约；无授权车辆须人工登记并留痕 | 校门 × 车辆类别 × 时段矩阵可配置 |
| BR-11 | 车辆违规处置 | 超速、违停、占用消防通道自动抓拍生成记录，首次提醒、二次约谈、三次限制入校 | 处置梯次可配置 |
| BR-12 | 事件派单规则 | AI 事件按区域责任人派单，责任人 3 分钟未接单自动升级到上一级 | 派单映射表与升级时限可配置 |
| BR-13 | AI 告警抑制 | 同一区域同类事件在抑制窗口内只生成一条事件，避免刷屏 | 默认抑制窗口 5 分钟，可按算法类型配置 |
| BR-14 | 门禁离线运行 | 网络中断时门禁设备按本地白名单继续放行，恢复后自动补传通行记录 | 离线白名单容量与同步周期可配置 |
| BR-15 | 数据保留期限 | 视频录像保留 30 天、通行记录保留 12 个月、事件记录保留 3 年、人脸模板在人员离校或离职后 30 天内删除 | 保留期限可按合规要求调整，到期自动清理并留痕 |
| BR-16 | 代刷与冒用处置 | 同一凭证在物理上不可能的时间段内于不同点位通行，判定为冒用嫌疑并生成核查事件 | 判定时间窗可配置 |
| BR-17 | 匿名化统计 | 对外发布的统计数据不得包含可识别到个人的信息，个人数据导出须审批并留痕 | 导出行为全部审计 |
| BR-18 | 通知送达责任 | 重要通知（未归、安全事件、请假审批）须记录送达状态，未送达自动重试并转短信 | 重试次数与通道优先级可配置 |

## 4.4 典型用户旅程

下表以“一天”为时间轴，描述各类角色在平台上的主要操作，用于校验功能覆盖是否完整。

| 时间 | 角色 | 操作 | 涉及模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:30—07:30 | 门卫、值班人员 | 查看夜间 AI 事件记录与处置情况，交接班确认 | 安防监控与应急、平台底座 |
| 07:00—08:00 | 教职工 | 刷脸入校（自动考勤），查看当日待办与通知 | 通行门禁、教学办公协同 |
| 07:30—08:00 | 学生 | 走读生刷脸入校；住校生由宿舍区进入教学区 | 通行门禁 |
| 08:00—11:30 | 班主任、任课教师 | 查看本班缺勤与请假情况，处理请假审批，课堂考勤 | 教学办公协同、通行门禁 |
| 09:00—11:00 | 访客、门卫 | 访客到达，自助登记核验，凭证发放与区域授权 | 通行门禁、移动端与自助终端 |
| 11:30—13:00 | 后勤、学生 | 食堂消费、能耗与设备报修受理 | 生活服务、能源与设施管理 |
| 13:00—17:00 | 保卫科、后勤 | 车辆违规处置、设备巡检与工单处理、施工人员核验 | 车辆管理、能源与设施管理 |
| 17:00—19:00 | 学生科、宿管 | 查看离校未归名单，核实晚归学生情况 | 宿舍归寝管理 |
| 19:00—21:30 | 宿管、值班人员 | 晚自习巡查、宿舍区归寝统计、公共区域异常核查 | 宿舍归寝管理、安防监控与应急 |
| 21:30—22:30 | 宿管、班主任、家长 | 未归预警逐级通知与处置，家长端接收提醒 | 宿舍归寝管理、移动端 |
| 22:30—次日 | 值班人员 | 夜间 AI 预警值守与事件派单处置 | 安防监控与应急、平台底座 |
| 月度/期末 | 校领导、各科室 | 查看驾驶舱与统计报表，生成迎检与上报材料 | 数据与决策分析 |

# 5 功能需求

本章按 12 个一级模块列出全部功能需求。功能编号规则为“模块编号-序号”；优先级说明：P0 为必须实现（缺失则系统不成立），P1 为重要，P2 为增强，P3 为可选；交付批次说明：MVP 为最小可用闭环，V1 为首个商业版本，V2 为平台化增强，V3 为智能化与生态；工程量为估算人天（含开发、自测、联调与文档）。

## 5.1 M01 人员与组织管理

模块定位：统一身份与组织底座，一切业务的前置依赖。本模块共 15 项功能需求（其中 P0 级 9 项），估算工程量 165 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01-01 | 统一身份中心 | 全校人员统一账号与唯一身份标识（学生/教职工/第三方/访客四类主体），支持一人多角色 | P0 | MVP | 18 |
| M01-02 | 人员基础信息管理 | 人员档案的新增、编辑、批量导入导出、照片与证件资料管理 | P0 | MVP | 7 |
| M01-03 | 人员分类与身份属性 | 学生、教职工、第三方服务人员、来访人员分类建档，支持身份属性扩展 | P0 | MVP | 11 |
| M01-04 | 多层级组织管理 | 学校—系部/处室—班级/办公室—小组的多层级组织树维护与调整 | P0 | MVP | 11 |
| M01-05 | 组织与人员绑定 | 教师挂接办公室/教研组，学生挂接班级/专业，第三方人员挂接所属服务单位 | P0 | MVP | 11 |
| M01-06 | 组织变更历史追溯 | 组织调整、人员调动留痕，支持按时间点回溯组织关系 | P2 | V2 | 10 |
| M01-07 | 校园场所空间建模 | 校区—楼栋—楼层—房间—区域（宿舍/教室/办公室/食堂/实训室）五级空间建模 | P0 | MVP | 11 |
| M01-08 | 场所责任人管理 | 为每间教室、办公室、宿舍、实训室指定责任人，用于预警派单与巡查 | P0 | V1 | 10 |
| M01-09 | 第三方工作人员管理 | 食堂、门卫、保洁、宿管、施工人员等外包人员建档、合同期限与上岗资格管理 | P1 | V1 | 10 |
| M01-10 | 人员标签体系 | 自定义标签（如走读生、通校生、重点关注、实训外出），支撑精准通知与分组管控 | P1 | V1 | 10 |
| M01-11 | 多源数据同步与对接 | 对接学籍系统、教务系统、人事/OA 系统，实现人员与组织数据自动同步与冲突处理 | P1 | V1 | 16 |
| M01-12 | 人员信息变更与离校处理 | 转班、转专业、休学、退学、离职等状态变更与权限自动回收 | P0 | V1 | 10 |
| M01-13 | 黑名单与重点人员管理 | 校内重点关注人员与外来黑名单库，触发到场提醒与限制通行 | P1 | V1 | 10 |
| M01-14 | 人员在校状态总览 | 实时统计在校人数、离校人数、请假人数、外出实训人数与分布 | P0 | V1 | 10 |
| M01-15 | 人员进出动态看板 | 按校门、楼栋、时段展示人员进出流量与滞留情况 | P1 | V2 | 10 |

关键业务规则：

人员数据以学籍系统与人事系统为权威来源，平台内修改需回写或生成差异待办，避免“两套数据”

每一名人员在全平台只有一个身份标识，跨模块引用必须使用该标识

人员离校、离职、合同到期后，通行凭证与账号在 24 小时内自动失效

## 5.2 M02 通行与门禁管理

模块定位：校园出入口与楼宇门禁的统一管控。本模块共 16 项功能需求（其中 P0 级 11 项），估算工程量 239 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M02-01 | 门禁设备全生命周期管理 | 读头、闸机、门锁、访客机等设备的注册、参数配置、心跳监测、离线告警与固件管理 | P0 | MVP | 21 |
| M02-02 | 通行凭证管理 | 人脸、校园卡、二维码、身份证、车牌等凭证的绑定、挂失、补办与有效期管理 | P0 | MVP | 21 |
| M02-03 | 通行策略引擎 | 按人员类别 × 区域 × 时段 × 凭证组合配置通行规则，支持临时授权与优先级 | P0 | MVP | 18 |
| M02-04 | 闸机鉴权与快速通行 | 联网在线鉴权响应 ≤300ms，支持离线白名单本地放行与恢复后补传 | P0 | MVP | 21 |
| M02-05 | 校门出入通行管理 | 正门/侧门/后勤门分类管控，走读生与住校生差异化策略 | P0 | MVP | 11 |
| M02-06 | 楼宇与功能室门禁 | 教学楼、实训室、宿舍楼、办公室、财务室、危化品库等分级授权开门 | P0 | V1 | 19 |
| M02-07 | 与考勤联动的通行记录 | 教职工、第三方人员进出记录自动生成考勤，避免重复打卡 | P0 | MVP | 18 |
| M02-08 | 与学生请假联动的离校核验 | 请假审批通过自动下发放行，无假条离校触发拦截与告警通知 | P0 | MVP | 18 |
| M02-09 | 访客在线预约与邀约 | 被访人发起邀约或被访人审批访客自助预约，线上登记秒批 | P0 | MVP | 11 |
| M02-10 | 访客到访登记与实名核验 | 身份证/人脸核验、事由登记、随身物品与车辆登记、发放访客凭证 | P0 | MVP | 21 |
| M02-11 | 访客临时权限下发与回收 | 按到访时段与允许区域下发临时权限，超时自动失效并提醒 | P0 | V1 | 10 |
| M02-12 | 访客全流程闭环 | 邀约—审批—登记—通行—离校签离—记录归档全链路留痕 | P1 | V1 | 10 |
| M02-13 | 第三方人员通行管控 | 按服务单位、施工区域与作业时段限定通行范围，支持包工头批量申请 | P1 | V1 | 10 |
| M02-14 | 异常通行拦截与事件化 | 尾随、强闯、冒用他人凭证、非授权区域进入等异常识别并生成事件 | P1 | V1 | 10 |
| M02-15 | 通行数据统计分析 | 按区域、时段、人群、凭证类型统计通行量与异常率，支撑优化策略 | P1 | V1 | 10 |
| M02-16 | 接送家长与临时人群通行策略 | 家长会、开放日、招生活动等大流量场景的临时放行与限流策略 | P2 | V2 | 10 |

关键业务规则：

通行策略遵循“最小必要”，默认拒绝，按需授权；敏感区域（财务室、危化品库、监控室）须双因素或专人陪同

所有通行记录不可修改、不可删除，只可追加备注

门禁设备与平台失联超过 5 分钟即产生运维告警

## 5.3 M03 车辆管理

模块定位：校门车辆通行、停放与外来临停管控。本模块共 11 项功能需求（其中 P0 级 0 项），估算工程量 122 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M03-01 | 校内车辆档案管理 | 教职工车辆、公务车、班车、合作单位车辆的档案与证件有效期管理 | P1 | V1 | 6 |
| M03-02 | 车牌识别与不停车通行 | 对接车牌识别一体机与道闸，白名单自动抬杆，识别失败转人工核验 | P1 | V1 | 19 |
| M03-03 | 车辆分类分级授权 | 按车辆类别配置可通行门岗、允许时段与停放区域 | P1 | V1 | 10 |
| M03-04 | 外来车辆预约与临时通行 | 访客、送货、维修、施工车辆的事前预约、限时授权与超时告警 | P1 | V1 | 10 |
| M03-05 | 停车场位与车位分区管理 | 车位资源台账、教职工/访客/货车分区停放与占用统计 | P2 | V2 | 10 |
| M03-06 | 车位引导与寻车 | 出入口余位屏引导、反向寻车查询（可选配） | P2 | V3 | 6 |
| M03-07 | 超速与违停抓拍告警 | 主干道超速、消防通道占用、禁停区违停的自动抓拍与提醒 | P1 | V2 | 10 |
| M03-08 | 违规记录与处置流程 | 违规记录归档、通知车主、约谈教育与处置闭环 | P2 | V2 | 10 |
| M03-09 | 车辆通行与统计报表 | 车辆通行量、峰值时段、外来车辆占比、滞留车辆分析 | P2 | V2 | 16 |
| M03-10 | 车辆系统与第三方对接 | 对接门禁硬件厂商平台、交警/公安车辆核验、第三方停车系统 | P2 | V2 | 19 |
| M03-11 | 校车与班车安全管控 | 班车路线与到离站记录、超载与超速提醒、驾驶员台账 | P2 | V3 | 6 |

关键业务规则：

车辆授权与驾驶员身份绑定，非本人驾驶须提前报备

消防通道与应急通道任何时段禁止停放，识别到占用立即派单

外来车辆信息在车辆离校后进入历史库，超过保留期自动清理

## 5.4 M04 宿舍归寝管理

模块定位：中职学校安全管理的刚性需求。本模块共 9 项功能需求（其中 P0 级 5 项），估算工程量 110 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M04-01 | 宿舍楼栋房间与床位建档 | 楼栋—楼层—房间—床位的住宿资源台账与容量管理 | P0 | V1 | 6 |
| M04-02 | 床位分配与调宿管理 | 新生入住分配、调宿申请审批、空床位统计与性别分区校验 | P0 | V1 | 10 |
| M04-03 | 学生归寝自动统计 | 通过宿舍门禁/闸机数据自动核对归寝情况，生成应归/实归/未归清单 | P0 | V1 | 19 |
| M04-04 | 晚归未归预警 | 对未归、晚归学生按阈值自动通知班主任、宿管与家长 | P0 | V1 | 10 |
| M04-05 | 宿舍考勤与请假联动 | 请假在校外住宿时自动免于未归判定，避免误报 | P0 | V1 | 16 |
| M04-06 | 宿舍外来人员登记 | 家长、维修、访客进入宿舍的登记、陪同要求与离场确认 | P1 | V1 | 10 |
| M04-07 | 宿舍访客与异性禁入管控 | 异性禁入规则配置与违规进入告警 | P2 | V2 | 10 |
| M04-08 | 夜不归宿与长期异常分析 | 对多次晚归、长期异常的学生形成关注清单供德育部门跟进 | P1 | V2 | 10 |
| M04-09 | 宿舍安全违规识别 | 公共区域吸烟、聚集、攀爬、明火等 AI 识别与告警（仅公共区域） | P1 | V2 | 19 |

关键业务规则：

宿舍区域仅在楼道、出入口等公共区域部署视频采集，房间内一律不部署

归寝判定以门禁数据为主、宿管核实为辅，两者不一致时以人工核实结果修正并留痕

未归预警的通知记录须可追溯，作为安全责任履职证据

## 5.5 M05 安防监控与应急

模块定位：AI 视觉核心亮点与事件闭环。本模块共 17 项功能需求（其中 P0 级 7 项），估算工程量 277 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M05-01 | 视频资源统一接入 | 通过 GB/T 28181、ONVIF、RTSP 接入各类摄像机与 NVR，统一编目与组织 | P0 | MVP | 21 |
| M05-02 | 实时预览与多画面监控 | Web 端与移动端实时预览、多画面轮巡、电子地图点位联动 | P0 | MVP | 18 |
| M05-03 | 视频存储回放与证据留存 | 录像检索回放、片段下载、事件截图与视频证据归档 | P0 | V1 | 19 |
| M05-04 | AI 算法仓与统一管理 | 多厂商算法的注册、版本管理、通道绑定与配置下发 | P0 | MVP | 21 |
| M05-05 | 算法自训练与场景适配 | 支持本校场景数据采集、标注、训练、评估与模型上线闭环 | P1 | V1 | 19 |
| M05-06 | 周界入侵与翻越检测 | 校园围墙、天台、危化品库等区域的入侵与翻越识别告警 | P0 | MVP | 21 |
| M05-07 | 烟火识别与消防隐患预警 | 烟雾、明火识别并联动告警，支持宿舍、食堂、仓库等重点部位 | P0 | MVP | 21 |
| M05-08 | 人员聚集与踩踏风险识别 | 食堂、门口、楼道等区域人员密度超阈值提醒与疏导建议 | P1 | V1 | 19 |
| M05-09 | 打架斗殴与跌倒识别 | 操场、楼道等区域异常行为识别并立即推送值班人员 | P1 | V2 | 19 |
| M05-10 | 消防通道占用与车辆违停识别 | 通道占用、违规停车识别并生成处置工单 | P1 | V2 | 10 |
| M05-11 | 重点区域离岗睡岗检测 | 门卫、监控室、配电室等岗位的离岗、睡岗检测 | P2 | V2 | 10 |
| M05-12 | 事件自动派单与闭环处置 | 告警自动派单到责任人，支持接单、到场、处置、复核、归档全流程 | P0 | MVP | 11 |
| M05-13 | 应急预案与演练管理 | 预案库维护、一键启动、处置步骤下发、演练记录与复盘 | P1 | V2 | 10 |
| M05-14 | 电子巡更与巡检 | 巡更点与路线配置、扫码/NFC 打卡、漏巡提醒与巡查记录 | P1 | V2 | 10 |
| M05-15 | 消防系统联动报警 | 对接消防主机，火灾报警与视频、门禁、广播联动 | P1 | V3 | 19 |
| M05-16 | 一键报警与求助 | 校门、宿舍、操场报警柱与移动端一键报警，定位自动上报 | P2 | V3 | 10 |
| M05-17 | 视频追溯与快速检索 | 按人员、车辆、时间、区域多维检索，一键调取关联录像 | P1 | V1 | 19 |

关键业务规则：

AI 事件必须经过算法置信度与多帧确认，避免误报导致“狼来了”效应

每条事件必须有唯一编号，全流程操作留痕，处置证据（照片、说明）随事件归档

涉及学生的安全事件不得在平台内公开传播，仅对有权人员可见

## 5.6 M06 教学与办公协同

模块定位：考勤、审批、通知等日常高频业务。本模块共 9 项功能需求（其中 P0 级 3 项），估算工程量 108 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M06-01 | 智能排课与调课管理 | 课表导入与冲突校验、调代课申请审批、通知自动下发 | P1 | V1 | 10 |
| M06-02 | 班牌课堂考勤 | 电子班牌刷卡/人脸考勤，缺勤自动提醒班主任与家长 | P2 | V2 | 19 |
| M06-03 | OA 审批工作流 | 请假、调课、报修、用车、用章、采购等审批流程的可配置化 | P0 | MVP | 11 |
| M06-04 | 通知与消息中心 | 校内通知、定向通知、短信/微信/站内多通道送达与已读回执 | P0 | MVP | 18 |
| M06-05 | 会议室与场地预约 | 会议室、报告厅、体育场馆预约、审批与使用核销 | P2 | V2 | 10 |
| M06-06 | 值班与交接班管理 | 值班表编排、到岗确认、交接班记录与未到岗提醒 | P1 | V1 | 10 |
| M06-07 | 家校互通与通知触达 | 家长端接收归寝、请假、消费、成绩与安全提醒 | P1 | V1 | 10 |
| M06-08 | 实习实训学生管理 | 外出实习学生的定位报备、周期签到、企业导师与带队教师管理 | P1 | V2 | 10 |
| M06-09 | 教职工考勤与假期管理 | 打卡规则、加班调休、请假额度、月度考勤汇总与异常申诉 | P0 | V1 | 10 |

关键业务规则：

审批流程与表单可配置，学校制度调整时无需二次开发

通知送达状态可查，重要通知要求已读回执

涉及人事评价的数据仅在授权范围内可见，不得跨部门滥用

## 5.7 M07 生活服务与一卡通

模块定位：食堂消费、水电控与校园支付。本模块共 10 项功能需求（其中 P0 级 0 项），估算工程量 114 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M07-01 | 一卡通账户与卡务管理 | 校园卡开户、挂失、解挂、补卡、销户、余额与补贴账户管理 | P2 | V2 | 10 |
| M07-02 | 食堂消费与订餐 | 食堂刷卡/刷脸消费、菜品与档口管理、营养分析与订餐取餐 | P2 | V2 | 10 |
| M07-03 | 线上充值与消费查询 | 微信/支付宝线上充值、消费明细查询、家长端消费限额与提醒 | P2 | V2 | 6 |
| M07-04 | 宿舍水电智能管控 | 智能水电表远程抄表、预付费、超额告警与远程通断 | P2 | V2 | 19 |
| M07-05 | 场馆与设施预约 | 实训室、机房、图书馆座位、体育设施的预约与核销 | P2 | V3 | 10 |
| M07-06 | 校园统一支付与账单 | 学杂费、住宿费、培训费的在线缴费与对账开票 | P3 | V3 | 10 |
| M07-07 | 快递与外卖管理 | 快递驿站取件、外卖临时存放与禁入管控 | P3 | V3 | 10 |
| M07-08 | 洗衣房与自助设备运营 | 洗衣机、饮水机、吹风机的扫码使用与运营统计 | P3 | V3 | 10 |
| M07-09 | 自助打印与文印服务 | 自助打印扫描终端的计费、结算与耗材提醒 | P3 | V3 | 19 |
| M07-10 | 失物招领与微服务 | 失物登记、认领与校内微服务入口聚合 | P3 | V3 | 10 |

关键业务规则：

消费数据属于敏感个人信息，学生消费明细仅本人、家长与授权管理员可见

校园卡与账户分离，换卡不换账号，余额自动继承

就餐、水电控等支付类操作须保证账实一致，日终自动对账

## 5.8 M08 能源与设施设备管理

模块定位：能耗监测、报修与设备全生命周期。本模块共 9 项功能需求（其中 P0 级 0 项），估算工程量 98 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M08-01 | 能耗分项计量与监测 | 电、水、气分楼栋/分区域计量、远程抄表与实时监测 | P2 | V2 | 10 |
| M08-02 | 能耗异常与浪费预警 | 夜间异常用电、长明灯、长流水、跑冒滴漏识别与提醒 | P2 | V2 | 10 |
| M08-03 | 设施设备台账与资产档案 | 设备一物一码、购置/维保/报废全生命周期档案 | P2 | V2 | 6 |
| M08-04 | 故障报修与工单管理 | 扫码报修、自动派单、进度跟踪、完工确认与满意度评价 | P1 | V1 | 10 |
| M08-05 | 预防性维护与巡检计划 | 按周期自动生成保养/巡检计划，超期未完成逐级提醒 | P2 | V2 | 10 |
| M08-06 | 环境与气象监测联动 | 温湿度、PM2.5、CO₂、噪声监测，联动新风、照明与预警 | P2 | V2 | 16 |
| M08-07 | 电梯与特种设备监控 | 电梯运行状态、困人报警联动；锅炉、压力容器等特种设备台账 | P3 | V3 | 16 |
| M08-08 | 给排水与管网监测 | 水泵房、水箱液位与管网压力监测，漏水与溢流告警 | P3 | V3 | 10 |
| M08-09 | 低碳校园与碳排分析 | 碳排核算、节能目标达成度、绿色校园指标看板 | P3 | V3 | 10 |

关键业务规则：

能耗数据用于管理与节能，不作为对个人的考核依据，避免数据滥用

设备报修与巡检记录作为后勤考核依据，须真实可追溯

设备台账与财务资产台账定期核对，差异须说明

## 5.9 M09 数据与决策分析

模块定位：驾驶舱、报表与数据上报。本模块共 7 项功能需求（其中 P0 级 0 项），估算工程量 94 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M09-01 | 数据中台与指标体系统一 | 数据汇聚、指标口径统一、数据字典与主数据管理 | P1 | V1 | 16 |
| M09-02 | 领导驾驶舱与智慧大屏 | 安全、出入、能耗、教学、服务多维一张图，支持大屏与移动端 | P1 | V1 | 16 |
| M09-03 | 多维统计与自定义报表 | 拖拽式报表设计、定时推送、导出 Excel/PDF | P1 | V2 | 16 |
| M09-04 | 异常预警与趋势预测 | 基于历史数据的趋势分析、异常检测与风险预测 | P2 | V3 | 10 |
| M09-05 | 教育数据上报与迎检材料 | 按主管部门要求自动生成统计报表与迎检台账 | P2 | V2 | 16 |
| M09-06 | 校园运行画像与主题分析 | 学生行为、教师负担、空间利用、安全态势主题分析 | P2 | V3 | 10 |
| M09-07 | 数据开放与看板订阅 | 面向不同角色的看板订阅与消息推送 | P3 | V3 | 10 |

关键业务规则：

所有统计报表必须标明数据来源与统计口径，避免口径不一致产生争议

驾驶舱与报表的访问权限按角色分级，敏感指标仅对校领导开放

对外报送数据须经审批，导出行为全部审计

## 5.10 M10 安全与合规

模块定位：等保、个人信息保护与数据安全。本模块共 8 项功能需求（其中 P0 级 5 项），估算工程量 112 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M10-01 | 数据分类分级管理 | 数据资产盘点与分类分级，明确敏感数据范围与责任人 | P0 | MVP | 11 |
| M10-02 | 个人信息保护与告知同意 | 采集告知、授权同意、最小必要、撤回与注销机制 | P0 | MVP | 11 |
| M10-03 | 人脸等生物特征信息合规管理 | 提供刷卡/二维码等替代方式、模板加密存储、不出校园网 | P0 | MVP | 21 |
| M10-04 | 角色权限与最小授权 | RBAC 角色权限、数据行级权限、敏感操作二次确认 | P0 | MVP | 11 |
| M10-05 | 操作审计与日志留痕 | 全量操作日志、登录审计、敏感数据访问审计与日志防篡改 | P0 | V1 | 16 |
| M10-06 | 等级保护与安全加固 | 按等保 2.0 三级要求进行边界防护、主机加固、漏洞整改 | P1 | V1 | 16 |
| M10-07 | 容灾备份与应急恢复 | 数据库定时备份、异地/离线备份、恢复演练与 RPO/RTO 达标 | P1 | V2 | 16 |
| M10-08 | 安全运营与漏洞管理 | 漏洞扫描、补丁管理、安全事件响应与年度安全评估 | P2 | V2 | 10 |

关键业务规则：

遵循最小必要原则，不采集与业务无关的个人信息

人脸等生物特征信息提供替代方案，采集前告知并取得同意，未成年人须取得监护人同意

所有数据默认存储在校内，未经审批不得出校；确需外部服务时须脱敏

## 5.11 M11 移动端与智能交互

模块定位：小程序、自助终端与统一门户。本模块共 8 项功能需求（其中 P0 级 1 项），估算工程量 102 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M11-01 | 微信小程序统一入口 | 扫码、请假、访客、报修、查询等高频服务的轻量入口 | P1 | V1 | 6 |
| M11-02 | 教职工移动端 | 考勤、审批、告警处置、值班、报表查看 | P1 | V1 | 16 |
| M11-03 | 学生移动端 | 请假、归寝确认、消费查询、通知接收 | P1 | V2 | 6 |
| M11-04 | 家长移动端 | 归寝与请假提醒、消费明细、家校通知 | P1 | V2 | 10 |
| M11-05 | 访客自助登记终端 | 访客机自助登记、证件核验、凭证打印与二维码发放 | P1 | V1 | 19 |
| M11-06 | 校园导览与信息发布大屏 | 校门与大厅信息发布、访客引导、安全宣传与通知播报 | P2 | V3 | 16 |
| M11-07 | 智能语音与问答助手 | 面向师生家长的智能问答、办事指引（可选大模型能力） | P3 | V3 | 19 |
| M11-08 | 统一门户与单点登录 | PC/移动统一门户、单点登录、待办聚合与个性化工作台 | P0 | V1 | 10 |

关键业务规则：

移动端以微信小程序为主，降低师生安装门槛

家长端仅能查看关联子女信息，不得查看其他学生任何数据

移动端敏感操作（如审批、放行）须二次验证

## 5.12 M12 平台与技术底座

模块定位：IoT 接入、规则引擎、工作流与开放接口。本模块共 12 项功能需求（其中 P0 级 7 项），估算工程量 164 人天。

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 交付批次 | 工程量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M12-01 | IoT 设备接入与管理平台 | 设备模型、协议适配（MQTT/Modbus/HTTP）、在线状态与远程运维 | P0 | MVP | 11 |
| M12-02 | 视频接入网关与流媒体服务 | GB28181/ONVIF/RTSP 接入、转码分发、录像计划管理 | P0 | MVP | 21 |
| M12-03 | 规则引擎与联动策略 | 可视化配置触发条件与动作（通知、开门、抓拍、派单） | P0 | V1 | 16 |
| M12-04 | 统一消息通知中心 | 短信、微信、APP 推送、语音、大屏播报的统一通道与失败重试 | P0 | V1 | 16 |
| M12-05 | 工作流与表单引擎 | 审批流程、表单、字段权限的可配置化，无需二次开发 | P0 | V1 | 16 |
| M12-06 | 低代码配置与多校区适配 | 校徽校名、业务流程、报表模板的可配置，支持多校区与多租户 | P1 | V2 | 16 |
| M12-07 | 开放接口与生态集成 | 开放 API、Webhook、数据订阅，支持第三方系统集成与生态共建 | P1 | V2 | 16 |
| M12-08 | 灰度发布与版本管理 | 按学校/校区灰度升级、版本回滚、配置备份与迁移 | P2 | V2 | 10 |
| M12-09 | 运维监控与健康巡检 | 服务健康度、接口时延、设备在线率、存储余量监控与告警 | P1 | V1 | 10 |
| M12-10 | 系统管理与基础配置 | 参数配置、字典管理、通知模板、节假日与作息时间表管理 | P0 | MVP | 11 |
| M12-11 | 安装部署与升级工具 | 一键部署脚本、离线安装包、数据库升级与迁移工具 | P0 | MVP | 11 |
| M12-12 | 接口自动化测试与回归 | 核心接口自动化用例与回归测试，保障版本迭代质量 | P1 | V2 | 10 |

关键业务规则：

平台能力优先做成可配置项，减少定制开发；定制需求须评估是否具备通用价值

对外接口须鉴权、限流、可审计，禁止无鉴权的数据接口

任何设备接入不得绕过统一身份与权限体系

# 6 数据需求

## 6.1 数据实体

平台核心数据实体及其主责模块如下表。人员、组织、场所三类主数据由 M01 统一维护，其他模块只引用不复制。

| 实体 | 说明 | 主责模块 | 关键属性（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 学生/教职工/第三方/访客统一主体 | M01 | 唯一标识、姓名、证件号（加密）、类别、状态、所属组织、有效期 |
| 组织 | 学校、系部、处室、班级、服务单位 | M01 | 组织编码、名称、层级、负责人、有效期 |
| 场所 | 校区、楼栋、楼层、房间、区域 | M01 | 场所编码、名称、类型、容量、责任人 |
| 通行凭证 | 人脸模板、卡号、二维码、车牌 | M02 | 凭证类型、凭证值（脱敏）、绑定人员、状态、有效期 |
| 门禁设备 | 读头、闸机、门锁、访客机 | M02 | 设备编码、型号、协议、安装位置、在线状态 |
| 通行记录 | 每一次成功的出入事件 | M02 | 人员、设备、时间、方向、凭证类型、抓拍图 |
| 车辆 | 校内车辆与外来车辆 | M03 | 车牌、车辆类别、车主、授权范围、有效期 |
| 宿舍住宿 | 楼栋、房间、床位与住宿关系 | M04 | 房间号、床位数、住宿人员、入住时间、状态 |
| 视频通道 | 摄像机与录像通道 | M05 | 通道编码、位置、接入协议、录像计划、存储周期 |
| AI 事件 | 算法产生的告警与处置记录 | M05 | 事件编号、算法类型、时间地点、置信度、截图、处置状态 |
| 考勤记录 | 日考勤汇总结果 | M06 | 人员、日期、班次、签到时间、签退时间、异常类型 |
| 消费流水 | 一卡通消费与充值记录 | M07 | 账户、时间、金额、商户、终端、余额 |
| 能耗数据 | 分项计量与抄表数据 | M08 | 计量点、时间、数值、单位、采集方式 |
| 设备台账与工单 | 资产信息与报修/维保工单 | M08 | 资产编号、位置、状态、工单类型、处理人、时限 |
| 操作日志 | 全平台操作审计记录 | M10 | 操作人、时间、对象、动作、结果、IP、终端 |

## 6.2 数据流转

采集：由门禁设备、摄像机、车牌识别、传感器、终端应用采集原始数据，通过物联网接入层上行。

清洗与标准化：统一时间格式、编码标准（人员、组织、场所编码）、去重与异常值处理。

汇聚与关联：按统一身份与场所标识关联人员、通行、事件、消费、能耗数据，形成主题数据。

服务与共享：通过 API 与数据服务向业务模块、驾驶舱、报表、第三方系统提供数据。

归档与销毁：按保留期限自动归档与清理，销毁过程留痕并可审计。

## 6.3 数据保留与销毁

| 数据类型 | 保留期限（默认） | 到期处理 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频录像 | 30 天（重点区域可延长至 90 天） | 自动覆盖 | 学校安防管理需要与存储成本平衡 |
| 通行记录 | 12 个月 | 归档后删除明细，保留统计结果 | 业务追溯与考勤核对需要 |
| 事件记录与处置材料 | 3 年 | 归档保存 | 安全事件追溯与责任认定需要 |
| 人脸等生物特征模板 | 在校/在职期间有效，离校离职后 30 天内删除 | 自动删除并留痕 | 最小必要与存储期限限制原则 |
| 消费流水 | 3 年（财务相关按财务制度） | 归档保存 | 财务对账与审计需要 |
| 能耗数据 | 3 年，之后保留月度汇总 | 降采样归档 | 节能分析与考核需要 |
| 操作日志 | 12 个月（安全类 3 年） | 归档保存 | 审计与责任追溯需要 |

# 7 接口需求

## 7.1 内部接口

| 接口类别 | 说明 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 业务服务接口 | 模块间调用统一采用 RESTful 风格，JSON 报文 | 统一响应结构（code/message/data/traceId）；幂等设计；超时 3 秒；失败重试 |
| 事件消息 | 通行、告警、审批等事件通过消息总线发布订阅 | 至少一次投递；消费失败进入死信队列并告警 |
| 文件与媒体接口 | 抓拍图、处置照片、导入导出文件 | 对象存储统一管理；访问带签名与有效期 |
| 数据同步接口 | 与学籍/教务/人事系统同步主数据 | 增量同步；冲突以权威源为准；同步结果可查 |

## 7.2 硬件设备接口

| 设备类型 | 接入协议 | 数据内容 | 性能与时序要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸/刷卡/二维码门禁一体机 | ONVIF、私有 SDK/HTTP、韦根（接控制器） | 人员标识、凭证类型、通行时间、方向、抓拍图、设备状态 | 鉴权响应 ≤300ms；断网可离线放行并补传，补传延迟 ≤5 分钟 |
| 三辊闸/翼闸/全高转闸 | 控制器协议（TCP/485）、开关量 | 开关闸指令、通行计数、闸机状态与故障 | 开闸指令 ≤200ms；消防联动要求断电常开 |
| 车牌识别一体机与道闸 | TCP/HTTP、SDK、开关量 | 车牌、车型、颜色、通行时间、抓拍图、抬杆指令 | 识别 ≤500ms；白名单自动抬杆 ≤1 秒；脱机可放行 |
| 网络摄像机与 NVR | GB/T 28181、ONVIF、RTSP | 实时码流、录像检索、云台控制、事件抓拍 | 1080p 单路码流 2—4Mbps；实时预览延时 ≤1.5 秒 |
| AI 边缘计算盒子 | HTTP/MQTT 上行，RTSP 拉流 | 算法结果（类型、置信度、目标框、截图）、设备状态 | 单盒 16 路分析；单路推理 ≥15FPS；告警上报 ≤2 秒 |
| 访客自助终端 | HTTP/WebSocket、身份证读卡器 SDK | 证件信息（脱敏存储）、人脸、登记信息、凭证打印 | 单次登记 ≤30 秒；证件读取失败可转人工 |
| 一键报警柱 | SIP/HTTP、开关量 | 报警信号、位置、对讲音视频 | 报警送达 ≤3 秒 |
| 电子巡更点 | NFC/二维码 | 巡更点标识、打卡时间、人员、现场照片 | 支持离线打卡与补传 |
| 环境与能耗传感器 | Modbus RTU/TCP、MQTT、LoRa/NB-IoT | 温度、湿度、CO₂、PM2.5、电量、水量等 | 采集周期 1—15 分钟可配；数据缺失自动补采 |
| 消防主机 | 厂商协议、RS-232/485 或开关量 | 火警、故障、联动信号 | 报警上传 ≤3 秒；不得影响消防主机原有功能 |

## 7.3 第三方系统接口

| 系统 | 接口内容 | 方式 | 频率与约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学籍系统 | 学生基本信息与学籍状态 | 只读视图或 API | 每日同步；以学籍系统为权威 |
| 教务系统 | 课表、班级、任课关系 | API 或中间表 | 每日同步；调课实时同步 |
| 人事/OA | 教职工信息、假期额度、审批结果 | API | 实时或准实时；审批结果回写 |
| 一卡通/财务 | 账户、余额、消费流水 | API | 实时；日终对账，差异告警 |
| 短信/微信平台 | 通知下发与送达回执 | API | 实时；送达回执用于通知追踪 |
| 上级上报平台 | 统计报表数据报送 | 按指定格式导出或接口 | 按主管部门要求周期执行 |

# 8 非功能需求

## 8.1 性能需求

| 编号 | 性能指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-P01 | 门禁在线鉴权响应时间 | ≤300ms（P95） | 压力测试 + 现场实测 |
| NFR-P02 | 白名单车辆自动抬杆时间 | ≤1 秒（识别到抬杆） | 现场实测 |
| NFR-P03 | 实时视频预览延时 | ≤1.5 秒（局域网内） | 现场实测 |
| NFR-P04 | AI 单路推理帧率 | 1080p ≥15FPS；告警上报 ≤2 秒 | 算法测试报告 |
| NFR-P05 | 页面首屏加载时间 | ≤2 秒（校内网络，常用页面） | 前端性能测试 |
| NFR-P06 | 并发在线用户 | ≥500 用户；峰值 ≥1000 用户 | 压力测试 |
| NFR-P07 | 视频接入能力 | ≥300 路（含 20 路 AI 分析） | 平台统计与实测 |
| NFR-P08 | 通行记录写入能力 | 峰值 ≥50 条/秒，日增 ≥20 万条 | 压测与生产观察 |
| NFR-P09 | 通知送达时延 | 站内/APP ≤5 秒；短信 ≤30 秒 | 通道回执统计 |
| NFR-P10 | 报表生成时间 | 常用统计报表 ≤5 秒；年度报表 ≤60 秒 | 功能测试 |

## 8.2 可靠性需求

| 编号 | 需求 | 指标/说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-R01 | 系统可用性 | ≥99.9%（年度）；核心通行与门禁功能不因平台故障中断 |
| NFR-R02 | 门禁离线运行 | 网络或平台故障时，门禁按本地白名单继续放行，恢复后自动补传记录 |
| NFR-R03 | 故障恢复 | 核心服务故障后 ≤15 分钟恢复；数据恢复 RPO ≤15 分钟，RTO ≤2 小时 |
| NFR-R04 | 数据备份 | 数据库每日全量 + 实时增量；备份保留 30 天，每季度进行恢复演练 |
| NFR-R05 | 存储可靠性 | 视频存储具备冗余能力，单盘故障不影响录像连续性 |
| NFR-R06 | 降级策略 | 视频分析服务异常时不影响门禁与通行业务；消息通道异常时多通道自动切换 |
| NFR-R07 | 关键节点保障 | 考试、开学、大型活动期间提供重保方案与现场值守 |

## 8.3 安全与合规需求

| 编号 | 需求 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-S01 | 身份鉴别 | 管理端强口令 + 可选双因素；设备接入使用证书或密钥；禁止默认口令 |
| NFR-S02 | 访问控制 | RBAC + 数据行级权限；最小授权；权限变更需审批并留痕 |
| NFR-S03 | 数据加密 | 传输使用 TLS；人脸模板、证件号等敏感字段加密存储；密钥独立管理 |
| NFR-S04 | 个人信息合规 | 采集前告知、取得同意（未成年人取得监护人同意）；提供刷卡/二维码等替代方式；支持撤回与注销 |
| NFR-S05 | 数据本地化 | 个人信息默认存储在校内服务器；确需外部服务时必须脱敏并签订数据处理协议 |
| NFR-S06 | 审计与追溯 | 登录、查询、导出、修改、删除等操作全部记录，日志防篡改，保留 ≥12 个月 |
| NFR-S07 | 等级保护 | 按等保 2.0 三级要求进行安全设计与加固，通过测评或整改（按学校定级结论执行） |
| NFR-S08 | 视频安全 | 视频访问需鉴权与审计；严禁将含人脸的截图外传至公网平台或社交软件 |
| NFR-S09 | 漏洞与补丁 | 上线前完成安全测试；运行期定期漏洞扫描并及时修复高危问题 |
| NFR-S10 | 安全运营 | 明确安全责任人；制定安全事件响应流程；每年至少一次安全评估 |

## 8.4 易用性需求

管理端功能层级不超过三级，常用操作（查人、查记录、看事件、发通知）3 次点击内可达。

提供角色化工作台，不同角色登录后只看到与自身职责相关的功能与待办。

移动端以微信小程序为主，扫码即用，无需安装；家长端界面语言通俗、避免专业术语。

关键操作提供二次确认与结果反馈；批量操作提供预览与撤销提示。

提供不少于 3 类培训材料：管理员操作手册、班主任使用指引、门卫/宿管现场操作卡（图文版）。

## 8.5 可维护与可扩展需求

支持业务参数、审批流程、报表模板、通知模板的可视化配置，常规调整无需开发。

设备接入采用适配层，新增设备品牌只需新增适配器，不影响业务模块。

支持横向扩展：应用服务可多实例部署，视频分析与消息服务可独立扩容。

支持多校区与多租户：数据按校区隔离，权限按校区划分，管理策略可统一下发。

提供运行监控与健康体检：服务状态、接口时延、设备在线率、存储余量可视化。

代码与文档纳入版本管理，交付时提供源码、部署脚本、数据库脚本与配置说明。

# 9 运行环境需求

| 类别 | 最小可用配置（竞赛/试点） | 推荐配置（单校区正式运行） |
| --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 1 台：8 核 / 16GB / 512GB SSD | 2 台（或 1 台高配）：16 核 / 64GB / 2×960GB SSD + 4TB 数据盘，支持双机热备 |
| AI 推理服务器 | 1 台边缘计算盒子（16 路）或 1 台带 GPU 的 PC | 1 台：2 路 CPU / 128GB / 2×24GB 显存 GPU 加速卡，支持 20 路 AI 分析 |
| 数据库 | PostgreSQL 14+，单实例 | PostgreSQL 主备 + 时序数据库（能耗/通行流水）+ Redis 缓存 |
| 存储 | 1TB 可用（视频复用现有 NVR） | 48TB 可用（视频 30 天 + 业务数据与备份） |
| 网络 | 千兆局域网，视频与业务可共网 | 核心万兆、接入千兆 PoE；视频与业务 VLAN 隔离 |
| 终端 | 管理端 PC（Chrome/Edge 最新版） | 管理端 PC + 大屏播控主机 + 移动端（微信） |
| 操作系统 | Linux（CentOS 7+/Ubuntu 20.04+ 或国产化 OS） | Linux 服务器 + 国产化操作系统适配（按学校要求） |
| 部署方式 | Docker Compose 单机部署 | 容器化部署（K8s 或 Compose 集群）+ 反向代理 + HTTPS |

学校如已有虚拟化平台或超融合资源，可优先复用；如涉密或合规要求，须采用私有化部署，不得使用公有云存储个人信息。

# 10 验收标准

## 10.1 功能验收

功能验收采用“用例驱动”方式：需求方与实施方共同确认测试用例，全部 P0 级功能用例通过率 100%，P1 级通过率 ≥95%，P2/P3 级功能如未实现须经双方书面确认后延期。

| 验收项 | 验收内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 人员与组织 | 人员建档、组织绑定、批量导入、与学籍/人事同步 | 抽样 100 人数据准确率 100%；同步无重复无遗漏 |
| 门禁通行 | 授权、通行、记录、异常拦截、离线放行 | 刷脸/刷卡通行成功率 ≥99.5%；记录完整无丢失 |
| 请假联动 | 申请、审批、放行下发、销假、超期提醒 | 审批通过后权限下发 ≤1 分钟；无假单离校拦截有效 |
| 访客管理 | 邀约、审批、登记、授权、签离、权限回收 | 访客登记 ≤30 秒/人；超时权限自动失效 |
| 车辆管理 | 建档、识别、放行、外来车辆预约、违规处置 | 白名单识别放行率 ≥99%；违规记录可追溯 |
| 宿舍归寝 | 床位管理、归寝统计、未归预警、请假协调 | 归寝统计与实际一致率 100%；预警按时送达 |
| 安防与 AI | 视频接入、预览、回放、算法告警、事件闭环 | 算法准确率满足第 10.3 节要求；事件闭环率 100% |
| 协同办公 | 考勤、审批、通知、值班 | 考勤汇总与实际一致；通知送达状态可查 |
| 数据与报表 | 驾驶舱、主题报表、数据上报 | 指标口径经需求方确认；报表数据与业务数据一致 |
| 权限与安全 | 角色权限、行级权限、审计日志 | 越权访问测试全部拦截；关键操作日志完整 |
| 移动端 | 小程序核心功能与消息推送 | 主流机型可用；消息到达率 ≥98% |

## 10.2 性能验收

| 测试项 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 门禁鉴权压力测试 | 模拟 200 台设备并发鉴权 | P95 响应 ≤300ms，无失败请求 |
| 并发用户测试 | 模拟 500 用户并发访问常用页面 | 页面响应 ≤3 秒，错误率 <0.1% |
| AI 分析准确率测试 | 用不少于 500 个标注样本回放测试 | 各算法达到第 10.3 节指标 |
| 通行记录写入测试 | 模拟峰值 50 条/秒持续 10 分钟 | 无丢失、无重复，数据库无异常 |
| 断网恢复测试 | 断开平台与门禁网络 30 分钟 | 门禁离线放行正常，恢复后记录完整补传 |
| 备份恢复演练 | 按备份恢复数据库并验证业务 | RPO ≤15 分钟，RTO ≤2 小时 |

## 10.3 AI 算法验收

| 算法场景 | 样本要求 | 准确率指标 | 误报控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周界入侵/翻越 | ≥300 张正样本 + ≥500 张负样本 | 准确率 ≥92%，召回率 ≥90% | 误报 ≤3 次/路·天 |
| 烟火识别 | 火焰 ≥200 张、烟雾 ≥200 张 + ≥500 张负样本 | 准确率 ≥90%，召回率 ≥95% | 误报 ≤2 次/路·天 |
| 人员聚集 | ≥200 个场景样本 | 准确率 ≥90% | 误报 ≤5 次/路·天 |
| 打架/跌倒 | ≥200 段视频片段 | 准确率 ≥85%，召回率 ≥85% | 误报 ≤5 次/路·天 |
| 消防通道占用 | ≥300 张样本 | 准确率 ≥93% | 误报 ≤2 次/路·天 |
| 人脸识别（门禁） | ≥500 人注册库 + 现场测试 | 通过率 ≥99%，误识率 ≤0.1% | 拒绝率 ≤1% |

AI 指标以学校真实场景采集的测试集为准，测试集不得与训练集重叠；夜间、逆光、雨雪等恶劣条件单独出具测试结论。

## 10.4 交付物清单

| 类别 | 交付物 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 需求与设计 | 需求规格说明书、功能清单、概要设计说明书、数据库设计说明书、接口文档 | 电子文档 + 纸质（关键文档） |
| 开发与测试 | 源代码、部署脚本、数据库脚本、测试用例与测试报告、算法评测报告 | 电子文档 + 代码仓库 |
| 实施与运维 | 部署手册、运维手册、故障处理手册、培训材料、验收报告 | 电子文档 |
| 合规与安全 | 个人信息处理告知与同意书模板、安全评估报告、权限清单、数据备份与恢复记录 | 电子文档 |
| 成果与参赛 | 参赛演示脚本、演示视频、答辩 PPT、成果总结报告 | 电子文档 |

# 11 需求优先级与分批实施

需求优先级采用“必要性 × 依赖关系”双重判定：P0 为系统成立的必要条件，优先安排；P1 显著提升业务价值，紧随其后；P2 提升体验与管理精细度；P3 为远期可选能力。分批实施详见《实施路线图与里程碑计划》。

| 交付批次 | 功能项数 | P0 | P1 | P2 | P3 | 工程量（人天） | 批次目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 479 | 跑通“身份—通行—请假—预警—派单”最小闭环，形成可演示成果 |
| V1 | 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 560 | 覆盖车辆、归寝、考勤协同、驾驶舱与移动端，达到校内正式使用水平 |
| V2 | 38 | 0 | 16 | 22 | 0 | 455 | 补齐一卡通、能耗、设施运维与报表能力，形成完整平台产品 |
| V3 | 18 | 0 | 1 | 7 | 10 | 211 | 数字孪生、语音助手、开放生态与低碳校园，具备对外复制交付能力 |

合计 131 项功能需求，估算总工程量 1705 人天。

# 12 假设、依赖与风险

## 12.1 前提假设

学校能够提供必要的试点区域、设备安装条件与网络接入条件。

学校能够协调学籍、教务、人事系统的数据接口或授权数据导出。

学校指定业务归口部门与责任人，能够按约定时间参与需求确认、测试与验收。

开发团队成员稳定，能够按照排期投入时间；关键岗位有备份人员。

硬件设备由学校按建设方案采购或复用，采购到货时间不影响软件联调进度（使用模拟器先行开发）。

## 12.2 外部依赖

| 依赖项 | 依赖内容 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学籍/教务/人事数据 | 接口开放与数据质量 | 人员主数据不准将直接导致通行与考勤错误 | 先以离线导入保证可用；接口联调后切换为自动同步 |
| 硬件到货与安装 | 设备按时到货并完成安装布线 | 影响联调与验收进度 | 使用协议模拟器与录像文件提前开发；预留联调窗口 |
| 网络条件 | 楼宇网络改造到位 | 影响视频回传与门禁在线率 | 关键点位优先改造；视频采用边缘分析减少回传 |
| 短信/微信通道 | 第三方通道开通与报备 | 影响通知触达 | 提前完成通道申请与模板报备；保留站内消息兜底 |

## 12.3 主要风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI 算法在真实场景误报率高，用户失去信任 | 高 | 采用多帧确认 + 区域过滤 + 抑制窗口；先小范围试点调优；建立误报回收与模型迭代机制 |
| 团队人力不足或人员流动导致进度延误 | 高 | 明确 A/B 角；关键代码与文档规范化；按批次交付，保证每个批次都有可用成果 |
| 个人信息保护合规风险（尤其人脸） | 高 | 提供替代凭证；告知同意留痕；数据本地化；建立审计与访问控制；必要时咨询法律意见 |
| 硬件协议不开放导致对接困难 | 中 | 优先选择支持标准协议与开放 SDK 的设备；预留开关量兜底方案 |
| 业务部门参与度不足，需求反复变化 | 中 | 基线冻结 + 变更评估流程；每批次设置业务验收人；用原型提前对齐预期 |
| 系统上线后运维力量不足 | 中 | 提供运维手册与培训；关键参数可配置；建立值班与故障响应机制 |
| 竞赛时间节点与开发进度冲突 | 中 | 设置竞赛版里程碑，优先保障核心闭环与演示稳定性；准备演示视频作为备份 |

# 13 需求变更管理

需求基线冻结后，任何需求的新增、修改、删除均须通过变更流程，避免范围失控影响进度与质量。

| 步骤 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 提出变更 | 需求提出人（业务部门/项目组） | 《需求变更申请单》：变更内容、原因、期望时间 |
| 2. 影响评估 | 项目组（技术 + 产品） | 影响分析：工作量、进度、成本、关联功能、风险 |
| 3. 审批决策 | 学校项目负责人 + 指导教师 | 审批结论：同意 / 调整后同意 / 拒绝，并记录决策依据 |
| 4. 基线更新 | 项目组 | 更新需求规格说明书与功能清单，登记版本与修订记录 |
| 5. 实施与验证 | 开发团队 + 业务验收人 | 变更实现并在下个批次或热修复中验证，纳入回归测试范围 |
| 6. 归档 | 项目组 | 变更记录归档，作为验收与结算依据 |

变更分级：轻微变更（不影响进度与成本，如文案与参数调整）由项目组内部审批；一般变更（增加工作量 ≤10 人天）由学校项目负责人审批；重大变更（影响里程碑或 >10 人天）须经分管校领导审批并调整计划。

本需求规格说明书为 V1.0 需求基线，自双方确认之日起生效。