齐河县职业中等专业学校

“智园卫士”智慧校园管理平台

文档关系、版本沿革与口径对照说明

文 档 关 系 与 口 径 对 照 说 明

| 文档名称 | 文档关系与口径对照说明 |
| --- | --- |
| 文档编号 | ZYWS-DOC-2026-005 |
| 版本号 | V1.1（2026-10-14 修订） |
| 用途 | 回答“新增文档与原有文档是否冲突或重复”，并给出统一口径、阅读指引与维护约定 |
| 审计范围 | 项目文档目录下全部现行文档（含 2 份 Markdown 源文件与已归档的旧版本） |
| 审计方法 | 关键事实出现矩阵 + 5-gram 文本重合度量化 + 逐项冲突判定 |
| 本次修订 | 落实三项决定：旧版归档、成本按低预算口径表述、补充教学与机房场景说明 |
| 密级 | 内部 |

本文件含学校业务与管理信息，仅限项目组内部使用

# 1 结论

没有技术事实层面的冲突。 全部文档在技术栈版本、端口、硬件配置、验收指标上完全一致。审计发现的问题全部属于文档管理层面：新旧两代版本并存、有意分层造成的重复、两处口径差异。本次修订已处理全部管理问题，并把两处口径差异统一为低预算口径。

| 问题类型 | 涉及文档 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 新旧两代版本并存 | 07、08、10（V1）与 09、10（单机版） | 旧版已移入 `项目文档/旧/` 目录归档；07 封面已标注替代关系 |
| 有意重复（摘要层） | 11 与 09 第 3 章、第 1 章 | 保留：11 面向决策（10 分钟），09 面向执行（完整命令） |
| 有意重复（分发版） | 12 与 09 第 6 章 | 保留：12 对外转发用，内容自包含 |
| 成本口径差异 | 02 与 03 | 已统一为低预算口径：“IT 基础设施 12—15 万元起；含机房改造与冗余约 46 万元”，并在两份文档中加了口径说明 |
| 场景差异 | 07/08 的机房集中服务 与 09 的单机主线 | 已在 09 第 8 章新增场景衔接表，明确“个人开发用单机全栈、课堂教学用集中服务、正式运行用校内服务器” |
| 文件名与内容版本不符 | 09 文件名无版本号 | 已在封面与修订记录标注 V2.0（单机全栈版） |

# 2 文档清单与相互关系（V1.1 生效）

| 文档 | 定位 | 与其他文档的关系 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 需求规格说明书 | 需求基线（12 模块 / 131 项功能） | 被 04 引用；与环境类文档无内容交叉 | 现行 |
| 02 总体技术架构方案 | 技术选型与架构基线（含成本口径说明） | **环境类文档的选型全部源自它** | 现行 |
| 03 功能清单与优先级评估表 | 功能与预算底表（含低预算申报口径） | 与 02 成本口径已对齐 | 现行 |
| 04 实施路线图与里程碑计划 | 排期与投资安排 | 与环境类文档无交叉 | 现行 |
| 05 商业计划书 | 商业化与市场 | 无交叉 | 现行 |
| 06 项目汇报PPT | 汇报与答辩 | 数据源自 01/03/04 | 现行 |
| 07 开发环境搭建与部署准备指南 | 环境准备（早期三机分工版） | **已被 09 V2.0 取代**，封面已标注 | 已归档（旧/） |
| 08 环境准备与选型核对表 | 环境台账（早期版） | **已被 10（单机版）取代** | 已归档（旧/） |
| 09 电脑环境配置详细方案 | **环境构建执行手册 V2.0** | 环境类内容源；11 是它的摘要，12 是它第 6 章的分发版 | 现行（主文档） |
| 10 环境配置进度与验收台账（单机版） | **配套台账 V2.0** | 替代 08；含新旧章节对照表 | 现行 |
| 10 环境配置进度与验收台账（V1） | 台账早期版 | 已被取代 | 已归档（旧/） |
| 11 电脑环境配置总览与快速开始 | 决策指南（10 分钟） | 09 的摘要层 | 现行 |
| 12 协作开发环境配置指引 | 可转发给协作者 | 09 第 6 章的分发版 | 现行 |
| 13 文档关系与口径对照说明 | 文档导航与版本说明（本文档） | 统管全部文档的关系与口径 | 现行 |

# 3 事实一致性核对结果

对全部文档做了关键事实出现矩阵与文本比对。“一致”指各文档表述相同且无矛盾。

| 核对类别 | 核对项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 技术栈版本 | PostgreSQL 16 + pgvector、Redis 7、EMQX 5、MinIO、TDengine | 一致 |
| 技术栈版本 | ONNX opset 17、PyTorch 2.x、CUDA 12、Docker Compose、Nginx | 一致 |
| 应用端口 | 后端 8000、前端 5173 | 一致 |
| 服务端口 | 5432 / 6379 / 1883 / 8083 / 18083 / 9000 / 9001 / 6041 | 一致 |
| 语言版本 | 后端 Python 3.12、AI 训练 Python 3.11、Node.js LTS | 一致 |
| 硬件配置 | 台式机 i5-13400F + RTX 3050 8GB；笔记本 1 5800U；笔记本 2 7300HQ + GTX 1050 | 一致 |
| 性能指标 | 门禁鉴权 ≤300ms、视频预览 ≤1.5s、AI 帧率 ≥15FPS、ONNX 偏差 ≤1e-3 | 一致 |
| 成本口径 | IT 基础设施 12—15 万元起；含机房改造与冗余约 46 万元 | 已统一（低预算口径） |
| 验收清单 | 15 项单机快速验收 + 25 项全栈验收 + 各环境验收表 | 一致（编号一一对应） |
| 脚本路径 | 环境工具/scripts/（install-base.ps1、check-env.py） | 一致 |

文本重合度（5-gram Jaccard）最高为 10 台账 V1↔V2 的 26.6%、07↔09 的 11.2%，其余两两均低于 11%。这说明文档之间几乎没有逐字重复，所谓“重复”是主题层面的覆盖，而非内容拷贝。

# 4 保留的三处“有意重复”

| 重复关系 | 设计理由 | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| 11 与 09 第 1、3 章 | 11 面向决策（10 分钟看懂要装哪类环境），09 面向执行（每个配置项的完整命令与校验） | 先看 11 决策，再看 09 执行；不要同时翻两份 |
| 12 与 09 第 6 章 | 12 要能整份转发给外部同学，必须自包含 | 内部看 09，对外发 12；修改协作流程时两处同步 |
| 10 台账与 09 的验收清单 | 09 给出标准，10 提供可勾选、可签字的表格 | 配置时用 10 打勾，评审时用 09 对照 |

# 5 口径统一结果（低预算口径）

按“低预算报数”的要求，涉及金额的表述已统一处理如下。对外汇报与预算申请一律采用这套说法。

| 项目 | 统一表述 | 出处与含义 |
| --- | --- | --- |
| IT 基础设施 | **12—15 万元起**（应用服务器 + AI 推理服务器 + 存储备份 + 机柜 UPS 约 13.8 万元） | 02 技术架构方案 5.5.1 节；03 功能清单“04-硬件清单与预算”表已加 IT 基础设施小计行 |
| 含机房改造与冗余 | 约 46 万元（在 12—15 万元基础上叠加机房土建改造、冗余配置与安装调试） | 03 功能清单“基础设施”类合计；仅作为可选升级项，不作为首年申报金额 |
| 硬件申报建议 | **优先按情景一/情景二申报**（竞赛版 41.6 万 / 起步版 111.7 万） | 03 功能清单“06-投资与预算情景”表已加红色提示行 |
| 三年完整投入 | 434.4 万元（含 V2/V3 与双校区旗舰硬件） | 仅作三年规划参考，不用于首年申报 |

两处口径（12—15 万与 46 万）不是矛盾数据，而是范围不同：前者是纯 IT 设备，后者含机房土建与冗余。两份文档中都已加入口径说明，避免以后被追问时说不清。

# 6 场景统一结果（单机主线与教学场景）

09 第 8 章已新增场景衔接表，明确三种场景的分工，从此不再出现“到底该装几台机器”的疑问：

| 场景 | 部署方式 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 个人开发与调试（你的日常，约占 90% 工作量） | 一台台式机装全部环境（数据库、缓存、消息、对象存储均为本机容器） | 09 第 4 章（主线） |
| 带班教学 / 学生实训 | 学生机只装客户端，机房内指定 1—2 台机器集中提供依赖服务 | 09 第 8 章 |
| 校内正式运行 | 校内服务器部署生产编排，门禁与视频本地闭环 | 09 第 7、9 章 |
| 协作开发 | 对方电脑只装开发工具，连你的机器或云端 | 09 第 6 章 / 12 |

一句话记住：个人开发用单机全栈，课堂教学用集中服务，正式运行用校内服务器。三者使用的代码仓库、compose 文件与配置模板完全相同，差异只写在各自的 .env 里。

# 7 不同场景的阅读指引

| 你的场景 | 先读 | 再读 | 不用看 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次接触项目 | 11（10 分钟） | 01 第 2 章 + 02 第 7 章 | 09—12 的命令细节 |
| 要开始装环境 | 11 第 3 章路线图 | 09 第 2 章 → 第 4 章 → 第 10 章 | 05、06 |
| 要带学生做项目 | 09 第 8 章 | 10 台账可选环境验收表 | 05 |
| 要给学生/同学分工 | 12 全文 | 11 第 4.3 节 | 09 的命令细节 |
| 要上线给全校用 | 09 第 7、9 章 | 02 第 5 章（部署架构） | 07、08（已归档） |
| 要参赛答辩 | 06 汇报PPT | 01 第 2 章 + 04 里程碑 | 09—12 |
| 要申请经费/立项 | 03（预算底表，含低预算口径） | 04 第 6 章 + 05 相关章节 | 09—12 |
| 好奇新旧文档差异 | 13（本文档） | 10 台账“00-使用说明与章节对照” | — |

# 8 维护约定

单一内容源：环境类内容以 09 为准，台账以 10（单机版）为准；其他文档只做引用，不复述命令。

改一处、查三处：修改协作流程需同步 09 第 6 章与 12；修改验收标准需同步 09、10、11 的验收表。

口径唯一：金额统一用第 5 章的低预算表述；场景统一用第 6 章的三场景分工。

旧版归档：被取代的版本一律移入 `项目文档/旧/`，避免与他人手上的旧文件混淆。

版本号写在封面：内容升级后封面“版本号”与修订记录必须同步更新。

每季度核对一次：用 10 台账“00-使用说明与章节对照”检查引用关系是否仍然成立。

# 9 本次修订记录（V1.1）

| 编号 | 事项 | 处理结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 旧版归档 | 07、08、10（V1 台账）移入 `项目文档/旧/`；07 封面新增“已被 V2 取代”提示 | 已完成 |
| B-02 | 成本按低预算口径 | 02 第 5.5.1 节加成本口径说明；03“04-硬件清单与预算”表新增 IT 基础设施小计行（13.8 万）与口径说明；03“06-投资与预算情景”表新增低预算申报提示行 | 已完成 |
| B-03 | 补充教学与机房场景说明 | 09 第 8 章新增“场景衔接”表与说明，明确单机主线与机房集中服务的关系；09 章节重编号为 1—11 章，与台账编号对齐 | 已完成 |
| B-04 | 09 章节重编号 | 第 7 章 服务器环境、第 8 章 教学与机房环境、第 9 章 现场部署环境、第 10 章 整体联调、第 11 章 附录 | 已完成 |
| B-05 | 文档索引更新 | 00 号索引标注旧版已归档、09 版本号为 V2.0、台账以“（单机版）”为准 | 已完成 |

至此，全部文档的事实、口径、场景与版本关系均已统一，可以放心分发给协作者与评委。后续若修改任何一份文档，请按第 8 章维护约定同步相关文档，并在本表登记。

## 附：09 文档章节结构（V2.0 生效版）

| 章节 | 内容 | 是否必做 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 章 | 环境配置总览（三种环境类型、实施顺序、安全红线） | 读一次 |
| 第 2 章 | 通用基线环境（软件、编码、镜像源、目录、Git） | 必做 |
| 第 3 章 | 环境类型与文档导航（先看这一章） | 读一次 |
| 第 4 章 | **台式机全栈环境（主线）**：4.1 WSL2 → 4.2 Docker 依赖服务 → 4.3 前后端 → 4.4 AI 训练 → 4.5 设备模拟 → 4.6 快速验收 | 必做 |
| 第 5 章 | 外援环境一：备份与演示环境（笔记本） | 可选 |
| 第 6 章 | 外援环境二：协作同学 / 学生电脑 | 可选 |
| 第 7 章 | 服务器环境：阿里云与校内服务器 | 上线时必做 |
| 第 8 章 | 教学与机房环境（含场景衔接说明） | 按需 |
| 第 9 章 | 现场部署环境（校内服务器） | 上线时必做 |
| 第 10 章 | 整体联调、自检与验收（端到端 10 个场景） | 必做 |
| 第 11 章 | 附录 A 配置模板 / B 配套脚本 / C FAQ / D 命令速查与签字表 | 随时查阅 |